Российская Федерация

# Администрация города Дивногорска

Красноярского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06. 02. 2015		                                  г. Дивногорск		   	               №  17п

Об   утверждении  плана  организационных мероприятий («дорожной

карты»)   «Переселение  граждан    из  аварийного  жилищного фонда

(жилых    помещений    в   многоквартирных   домах,  признанных    в

установленном   порядке до  01.01.2012 аварийными  и  подлежащими

сносу или реконструкции в  связи  с физическим износом  в  процессе

их эксплуатации) на территории  муниципального образования город

Дивногорск»

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 600  «О мерах по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением администрации города Дивногорска от 11.10.2013 № 208п (в ред. от 30.09.2014) «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск» на 2014-2016 годы, руководствуясь статьей 43 Устава города Дивногорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить  план  организационных мероприятий («дорожной карты»)  «Переселение   граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) на территории  муниципального образования город Дивногорск»  согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы города В.И. Урупаху.

3.   Настоящее постановление   подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Исполняющий обязанности Главы города | Г.А. Панин |
| --- | --- |

2

Приложение к постановлению

администрации города

от 06.02.2015   № 17п

ПЛАН                                   ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ) «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ДО 01.01.2012 АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ) НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДИВНОГОРСК»

## I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

1. Целями плана организационных мероприятий ("дорожной карты") "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) на территории муниципального образования город Дивногорск  (далее - План мероприятий ("дорожная карта") города Дивногорска)» являются:

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов муниципального образования город Дивногорск, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, снижение себестоимости жилищного строительства;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

повышение эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

2. Жилищный фонд, признанный до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации на территории муниципального образования город Дивногорска, составляет 11990,5  кв. метров, в котором проживает 772 жителя.

3. Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") города Дивногорска  позволит ликвидировать на территории  муниципального образования город Дивногорск все многоквартирные дома, которые признаны до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

3

4. Контрольные показатели:

| Наименование контрольного показателя | Единицы измерения | I этап: 2013 - 2014 годы | III этап: 2015 - 2016 годы | IУ этап: 2016 - 2017 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения в многоквартирных домах, которые признаны до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | тыс. кв. метров | 3,517 | 3,314 | 5,158 |
| Количество многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Дивногорска в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | штук | 9 | 8 | 12 |
| Расчетная стоимость 1 кв. метра строительства жилых домов, приобретения жилых помещений | тыс. рублей | 34,600 | 36,430 | 39,222 |
| Доля снесенного аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Дивногорск, признанного до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, в общем объеме аварийного жилищного фонда, включенного в сведения о многоквартирных домах, которые признаны до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | % | 29,3 | 27,6 | 43,1 |

## II. ГРАФИК ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ ДО 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА  АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД   ДИВНОГОРСК

кв. м

| Показатели | Всего | Срок переселения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | до 1 сентября 2017 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийный жилищный фонд) | 11990,50 | 0,00 | 3517,3 | 0,0 | 3314,4 | 5158,8 |
| В том числе площадь аварийного жилищного фонда, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в отношении которого отсутствует обязанность по переселению граждан, в соответствии со статьей 86, частями 2, 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь аварийного фонда, включенного в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы, в том числе: | 11990,50 | 0,00 | 3517,3 | 0,0 | 3314,4 | 5158,8 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года | 3517,3 |  | 3517,3 |  |  |  |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года |  |  |  |  |  |  |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года | 3314,4 |  |  |  | 3314,4 |  |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года | 5158,8 |  |  |  |  | 5158,8 |

## III. ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ   В    МНОГОКВАРТИРНЫХ     ДОМАХ,     ПРИЗНАННЫХ

ДО 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ   СНОСУ

ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ В ПРОЦЕССЕИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД   ДИВНОГОРСК

5

| N п/п | Сроки финансирования | Финансирование, всего руб. | Источники финансирования, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фонд | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджет муниципального образования | внебюджетные средства |  |
| 1 | Итого по этапам региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2013 года |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 этап 2013-2014 год | 136024519,7 | 70454956,11 | 64352577,79 | 1216985,8 | 0,0 |  |
| 3 | 2013 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | 2014 год | 136024519,7 | 70454956,11 | 64352577,79 | 1216985,8 | 0,00 |  |
| 5 | 3 этап 2015-2016 год | 168996615,84 | 32409061,62 | 135287580,25 | 1299973,97 | 0,00 |  |
| 6 | 2015 год | 8619088,02 | 1652908,38 | 5666205,67 | 1299973,97 | 0,00 |  |
| 7 | 2016 год | 160377527,82 | 30756153,24 | 129621374,58 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | 4 этап 2016-2017 годы | 278820243,00 | 50376916,19 | 226298555,69 | 2144771,12 | 0,00 |  |
| 9 | 2016 год | 82560161,59 | 14916856,51 | 65498533,96 | 2144771,12 | 0,00 |  |
| 10 | 2017 год | 196260081,41 | 35460059,68 | 160800021,73 | 0,00 | 0,00 |  |

IУ. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ДО 01.01.2012 АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ) НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДИВНОГОРСК»

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение взаимодействия администрации муниципального образования город Дивногорск с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края по вопросам реализации «дорожной карты» | 2014-2017 | Администрация муниципального образования город Дивногорск |  |
| 2 | Мониторинг реализации «дорожной карты» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Ежемесячно до 1 числа | Администрация муниципального образования город Дивногорск, Муниципальное казенное учреждение «Архитектурно-планировочное бюро» |  |
| 3 | Разработка и утверждение муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Дивногорск | Октябрь 2014 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Дивногорска |  |
| 4 | Внесение изменений и дополнений в муниципальную адресную программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Дивногорск | 2014-2017 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Дивногорска | По мере необходимости |
| 5 | Подготовка и предоставление заявок на участие в региональных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Дивногорск | 2014-2017 | Администрация муниципального образования город Дивногорск | 4 квартал каждого года |
| 6 | Принятие муниципальных правовых актов о бюджете города, предусматривающих источники финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Декабрь 2014-2016 | Администрация муниципального образования город Дивногорск, Финансовое управление города Дивногорска |  |
| 7 | Подготовка предложений по переселению граждан по более эффективным методам решения проблемы | 2014-2017 | Администрация муниципального образования город Дивногорск |  |
| 8 | Заключение муниципальных контрактов на приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2014-2016, | Администрация муниципального образования город Дивногорск, Муниципальное казенное учреждение «Архитектурно-планировочное бюро» |  |
| 9 | Уточнение списков зарегистрированных граждан в аварийных домах, сведений о составе семьи | 2014-2017 | Администрация муниципального образования город Дивногорск, Главный специалист общего отдела по жилищным вопросам |  |
| 10 | Принятие решений об изъятии путем выкупа жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | 2014-2017 | Администрация муниципального образования город Дивногорск, главный специалист общего отдела по жилищным вопросам |  |
| 11 | Принятие решений о предоставлении приобретенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2014-2017, в пределах сроков, установленных в региональной адресной программе | Администрация муниципального образования город Дивногорск; главный специалист общего отдела по жилищным вопросам |  |
| 12 | Заключение договоров социального найма и договоров мены | Не позднее 3х месяцев с даты принятия решений о предоставлении жилых помещений | Администрация муниципального образования город Дивногорск, главный специалист общего отдела по жилищным вопросам |  |
| 13 | Снос расселяемого аварийного жилищного фонда | В пределах сроков, установленных в региональной адресной программе | Администрация муниципального образования город Дивногорск, Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» г. Дивногорска |  |
| 14 | Оформление документов о прекращении существования объектов недвижимости (жилых домов) после их сноса | В пределах сроков, установленных в региональной адресной программе | Администрация муниципального образования город Дивногорск, отдел имущественный отношений администрации города |  |
| 15 | Оформление земельных участков после сноса аварийного жилого дома в муниципальную собственность | Согласно законодательству | Администрация муниципального образования город Дивногорск, Отдел имущественных отношений администрации города Дивногорска |  |
| 16 | Организация информационного обеспечения хода реализации «дорожной карты» по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | ежемесячно | Администрация муниципального образования город Дивногорск, отдел архитектуры и градостроительство администрации города |  |

6  7  4