Российская Федерация

# Администрация города Дивногорска

Красноярского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25. 02. 2015	              г. Дивногорск		   	               №  29п

О     внесении    изменений    в   постановление   администрации   города

от    06.02.2015   № 17п    «Об    утверждении    плана     организационных

мероприятий («дорожной   карты») «Переселение граждан из  аварийного

жилищного фонда   (жилых    помещений    в   многоквартирных     домах,

признанных     в   установленном    порядке до  01.01.2012 аварийными   и

подлежащими сносу или реконструкции в  связи  с физическим износом  в

процессе их эксплуатации)  на территории   муниципального  образования

город  Дивногорск»

Руководствуясь статьей  53 Устава города Дивногорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в План  организационных мероприятий («дорожной   карты»)

«Переселение граждан из  аварийного  жилищного фонда   (жилых    помещений    в   многоквартирных     домах,  признанных     в   установленном    порядке  до  01.01.2012 аварийными   и  подлежащими сносу или реконструкции в  связи  с физическим износом  в  процессе их эксплуатации)  на территории   муниципального  образования город  Дивногорск», утвержденный постановлением администрации города от 06.02.2015  №  17п,  изменения следующего содержания:

  - Пункт  2  раздела  I   «Общее   описание»    читать    в  следующей

редакции:

«2. Жилищный фонд, признанный до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации на территории муниципального образования город Дивногорска, составляет 11206,6  кв. метров, в котором проживает 715 жителей».

  - Таблицу в пункт 4 «Контрольные показатели» раздела I «Общее

описание» читать в следующей редакции:

«4. Контрольные показатели:

| Наименование контрольного показателя | Единицы измерения | III этап 2015-2016 годы | IУ этап: 2016 - 2017 годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016год |  |
| Жилые помещения в многоквартирных домах, которые признаны до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | тыс. кв. метров | 3,517 | 2530,5 | 5,158 |
| Количество многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Дивногорска в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | штук | 9 | 6 | 12 |
| Расчетная стоимость 1 кв. метра строительства жилых домов, приобретения жилых помещений | тыс. рублей | 34,600 | 36,430 | 39,222 |
| Доля снесенного аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Дивногорск, признанного до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, в общем объеме аварийного жилищного фонда, включенного в сведения о многоквартирных домах, которые признаны до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | % | 31,4 | 22,6 | 46,0» |

1. 3.В  разделе  II «График  переселения   граждан   из   жилых  помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в муниципальном образовании город Дивногорск» таблицу изложить в новой редакции:

| «Показатели | Всего | Срок переселения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | до 1 сентября 2017 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийный жилищный фонд) | 11206,6 | 0,00 | 0,0 | 3517,3 | 2530,5 | 5158,8 |
| В том числе площадь аварийного жилищного фонда, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в отношении которого отсутствует обязанность по переселению граждан, в соответствии со статьей 86, частями 2, 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь аварийного фонда, включенного в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы, в том числе: | 11206,6 | 0,00 | 0,0 | 3517,3 | 2530,5 | 5158,8 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года | 3517,3 |  |  | 3517,3 |  |  |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года |  |  |  |  |  |  |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года | 2530,5 |  |  |  | 2530,5 |  |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года | 5158,8 |  |  |  |  | 5158,8» |

  - В  разделе  Ш «График  финансирования переселения  граждан из

жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории муниципального образования город Дивногорск» строки 5,6,7 таблицы изложить в новой редакции:

| N п/п | Сроки финансирования | Финансирование, всего руб. | Источники финансирования, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фонд | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджет муниципального образования | внебюджетные средства |  |
| 5 | 3 этап 2015-2016 год | 233860233,68 | 46849575,78 | 185206869,51 | 1803788,39 | 0,00 |  |
| 6 | 2015 год | 47830187,34 | 20101578,28 | 25924820,67 | 1803788,39 | 0,00 |  |
| 7 | 2016 год | 186030046,34 | 26747997,50 | 159282048,84 | 0,00 | 0,00 |  |

- Контроль  за  исполнением  данного   постановления   возложить  на

заместителя Главы города В.И. Урупаху.

- Настоящее  постановление   подлежит  опубликованию  в  средствах

массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города                                                                                    Е.Е. Оль