Российская Федерация

# Администрация города Дивногорска

Красноярского края

# П О СТ А Н О В Л Е Н И Е

13.03.2012		г. Дивногорск	                                                                                                № 37п

Об утверждении муниципальной  адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

на территории муниципального образования город

Дивногорск»  на  2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ                   «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», на основании ст.165 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 43 Устава города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории  муниципального образования город  Дивногорск» на 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города В.И. Урупаху.

Глава города                                                                                                   Е.Е. Оль

Приложение к постановлению

администрации города Дивногорска

от  « 13 »  марта   2012 № 37п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДИВНОГОРСК» НА 2012 ГОД

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной адресной программы | Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования город Дивногорск» на 2012 год (далее - муниципальная адресная программа капитального ремонта) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной адресной программы капитального ремонта | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| заказчик муниципальной адресной программы капитального ремонта | Администрация города Дивногорска |
| Исполнители мероприятий муниципальной адресной программы капитального ремонта | Муниципальное образование город Дивногорск, открытое акционерное общество «Дивногорский жилищно-коммунальный комплекс» (Управляющая компания) |
| Разработчик муниципальной адресной программы капитального ремонта | Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» города Дивногорска |
| Распорядитель бюджетных средств | Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» города Дивногорска |
| Основные цели муниципальной адресной программы капитального ремонта | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; - формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом; - создание условий для повышения энергоэффективности эксплуатации многоквартирных домов; - внедрение ресурсосберегающих технологий |
| Основные задачи муниципальной адресной программы капитального ремонта | проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением; разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программ; обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта; использование эффективных технических решений при проведении капитального ремонта |
| Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы капитального ремонта |
| Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту включенных в программу | 12 ед. |
| Общая площадь многоквартирных домов, подлежащая капитальному ремонту | 37 551,70 кв. м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем: |  |
| - горячего водоснабжения | 2 052 пог. м |
| Ремонт крыш | 10 958,9 кв. м |
| Утепление и ремонт фасадов | 3 528 кв. м |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), в том числе: |  |
| - тепловой энергии | 11 ед. |
| - горячей воды | 8 ед. |
| - холодной воды | 3 ед. |
| - электрической энергии | 3 ед. |
| Срок реализации муниципальной адресной программы | 2012 год |
| Объемы и источники финансирования муниципальной адресной программы капитального ремонта | Общий объем финансирования муниципальной адресной программы капитального ремонта составляет 30 000 000,00 рублей, в том числе: средства Фонда – 19 066 116,00 рублей; средства краевого бюджета – 9 151 706,00 рублей; средства местного бюджета – 282 178,00 рублей; средства собственников помещений в многоквартирных домах – 1 500 000,00 рублей. |
| Контроль за исполнением муниципальной адресной программы | Администрация города Дивногорска |

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальная адресная программа капитального ремонта сформирована с учетом выполнения на территории муниципального образования город Дивногорск условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее по тексту – Фонд), предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

- доля организаций коммунального комплекса, доля участия субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных образований в уставном капитале которых составляет не более чем 25 %, от общего количества организаций коммунального комплекса, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или по концессионному соглашению (без учета организаций коммунального комплекса, все имущество которых принадлежит на праве собственности Российской Федерации) составляет 80 %;

- доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, доля участия субъекта Российской Федерации и муниципального образования в уставном капитале которых не более чем 25 %, составляет 100 %;

- доля многоквартирных домов, управляемых управляющими организациями, доля участия субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных образований в уставном капитале которых составляет не более чем 25 %, от общего количества многоквартирных домов на территории муниципальных образований (в общем количестве многоквартирных домов не учитываются многоквартирные дома в которых созданы товарищества собственников жилья), составляет 100 %;.

- доля многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья, составляет 20,3 %;

- наличие муниципальных правовых актов, предусматривающих формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья – постановление администрации города Дивногорска от 17.02.2010 № 229-п;

## - завершение работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта, в границах территории муниципального  образования, которым ранее предоставлялась финансовая поддержка за счет средств Фонда и (или) которые претендуют на ее предоставление;

- непредоставление субсидий организациям коммунального комплекса, осуществляющим деятельность в муниципальном образовании  на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с содержанием объектов, используемых в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод.

1.2. В рамках реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта предусматривается выполнение следующих видов работ:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт крыш;

- утепление и ремонт фасадов;

## - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии), за исключением случаев, если соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами учета и узлами управления.

Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов проводятся  с соблюдением требований энергетической эффективности, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 48 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

2.1. Целями муниципальной адресной программы капитального ремонта являются:

-   создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

-    формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- создание условий для повышения энергоэффективности эксплуатации многоквартирных домов;

-  внедрение ресурсосберегающих технологий.

2.2. Для достижения поставленных целей в рамках реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта необходимо решить следующие задачи:

- развитие инициативы собственников помещений многоквартирного дома по выбору способа управления, содержанию общего имущества многоквартирного дома;

- создание конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами;

- восстановление исправности (работоспособности) изношенных конструктивных элементов, систем инженерного оборудования общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе их восстановление или замена.

- соблюдение требований энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

## III. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ, ОБОСНОВАНИЕ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

3.1. Срок реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта – 2012 год.

3.2. Объем финансирования муниципальной адресной программы капитального ремонта определен с учетом:

- смет расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта, по видам работ, указанным в пункте 1.2 настоящей муниципальной адресной программы капитального ремонта;

- предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах на 2012 год в размере 4300 руб./кв. м;

- лимита общего объема средств на реализацию муниципальной адресной программы капитального ремонта, рассчитанного исходя из единых подходов, учитывающих выполнение на территории муниципального образования условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007                   № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

3.3. Объем финансирования муниципальной адресной программы капитального ремонта составляет 30 000 000  рублей.

3.4. Источники финансирования муниципальной адресной программы капитального ремонта приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной адресной программе капитального ремонта.

## IV. УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

4.1. В качестве критериев отбора многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта, учитывается следующее:

## а) многоквартирный дом расположен на земельном участке, поставленном на государственный кадастровый учет;

б) собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом и выбранный способ реализован посредством управления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управления управляющей организацией;

в) общим собранием членов товариществ собственников жилья либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение об участии в муниципальной программе капитального ремонта;

## г) общим собранием членов товариществ собственников жилья либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о перечне работ по капитальному ремонту:

## - ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;

## - ремонт крыш;

## - утепление и ремонт фасадов;

## - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), за исключением случаев, если соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами учета и узлами управления;

д) общим собранием членов товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее пяти процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (в общем объеме,  как приватизированных, так и зарегистрированных в муниципальной собственности квартир).

4.2. Перечень и реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта, приведены в приложениях № 2, № 3 к настоящей муниципальной адресной программе капитального ремонта.

К перечню многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования город Дивногорск» на 2012 год, прилагается выписка из технических паспортов многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, составляемая по форме согласно приложению № 2.1. к настоящей муниципальной адресной программе.

## V. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

5.1. Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы капитального ремонта приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной адресной программе капитального ремонта.

## VI. КОНТРОЛЬ  ЗА ХОДОМ  РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

6.1. Контроль за ходом реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта осуществляется через мониторинг (сбор и анализ отчетности) по следующим направлениям:

выполнение планируемых показателей выполнения муниципальной адресной программы капитального ремонта;

расходование средств, направленных на реализацию муниципальной адресной программы капитального ремонта.

6.2. Мониторинг муниципальной адресной программы капитального ремонта осуществляет муниципальное казенное  учреждение «Городское хозяйство» города Дивногорска (далее по тексту – МКУ  «Городское хозяйство»).

6.3. Мониторинг реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта осуществляется на основании сбора и анализа отчетности о ходе реализации муниципальной адресной программы, представляемой в МКУ «Городское хозяйство» открытым акционерным обществом «Дивногорский жилищно-коммунальный комплекс» (далее по тексту – Управляющая компания), капитальный ремонт домов которых проводится в соответствии с муниципальной программой капитального ремонта:

- еженедельная, нарастающим итогом - по вторникам и представляется в виде электронного документа по форме, установленной приложением № 5 к настоящей муниципальной адресной программе капитального ремонта;

- квартальная, нарастающим итогом - до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в электронном виде и на бумажном носителе информации по форме, установленной приложением № 6 к настоящей муниципальной адресной программе капитального ремонта;

- годовая, по состоянию на 1 января 2013 года - до 12 января 2013 года в электронном виде и на бумажном носителе информации по форме, установленной приложением № 7 к настоящей муниципальной адресной программе капитального ремонта.

6.4. Ответственность за полноту и достоверность информации, указанной в отчетах, несет Управляющая компания.

VII. Информационное сопровождение муниципальной адресной программы капитального ремонта

7.1. МКУ «Городское хозяйство» размещает в средствах массовой информации сообщения:

- о дате перечисления и объеме перечисленных в местный бюджет средств бюджета субъекта Российской Федерации, полученных за счет средств Фонда, и средств долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов бюджета субъекта Российской Федерации;

- об объеме средств на проведение капитального ремонта конкретных многоквартирных домов, включенных в региональную программу, в соответствии с решением о распределении полученных средств бюджета субъекта Российской Федерации и направляемых на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов средств местного бюджета;

в) о перечислении средств, направляемых на проведение капитального ремонта конкретных многоквартирных домов, на отдельные банковские счета, открытые Управляющей компанией в соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

7.2. Информация, связанная с разработкой и реализацией программы, размещается:

- на официальном сайте в сети «Интернет» www.divnogorsk-adm.ru;

- в газете;

- на телевидении и иных электронных средствах массовой информации.

7.3. Управляющая компания, капитальный ремонт домов которой проводится в соответствии с муниципальной программой капитального ремонта, доводит информацию до граждан путем размещения на досках объявлений, расположенных в каждом подъезде включенных в перечень региональной программы многоквартирных домов или в пределах земельных участков, на которых находятся такие дома, а также (при наличии) на своих сайтах в сети «Интернет» информацию:

- обо всех привлеченных Управляющей компанией исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подрядчиках, субподрядчиках) с указанием наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, наименований выполняемых ими работ, номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) адресов электронной почты, адресов сайтов в сети «Интернет». При изменении подрядчиков и субподрядчиков информация своевременно обновляется;

- о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости изменения таких сроков о причинах их переноса и новых таких сроках (сведения о выполнении указанных работ обновляются не реже чем один раз в месяц);

- о дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (не позднее чем за пять рабочих дней до дня приемки) и о результатах приемки указанных работ.

Приложение 1

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов на территории

муниципального образования город Дивногорск» на 2012 год

Источники финансирования

муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования город Дивногорск» на 2012 год

| Наименование программы | Средства Фонда, руб. | Средства краевого бюджета, руб. | Средства бюджета города, руб. | Средства собственников помещений в МКД, руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования город Дивногорск» на 2012 год | 19 066 116,00 | 9 151 706,00 | 282 178,00 | 1 500 000,00 | 30 000 000,00 |

## Приложение 2

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов на территории

муниципального образования город Дивногорск» на 2012 год

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования город Дивногорск» на 2012 год

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | Всего: | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м. | руб./ кв.м. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Город Дивногорск |
| 1 | г. Дивногорск, ул. 30 лет Победы, д. 8 | 1992 |  | Панельные | 9 | 1 | 2 505,00 | 2 174,40 | 1 917,10 | 32 | ЧАСТ | 3 304 419,00 | 2 100 081,00 | 1 008 036,00 | 31 081,00 | 165 221,00 | 1 519,69 | 4300 | 12.2012 |
| 2 | г. Дивногорск, ул. 30 лет Победы, д. 9 | 1976 |  | Каменные,кирпичные | 5 | 4 | 3 692,30 | 3 364,00 | 3 305,80 | 70 | ЧАСТ | 2 166 758,00 | 1 377 056,00 | 660 984,00 | 20 380,00 | 108 338,00 | 644,10 | 4300 | 12.2012 |
| 3 | г. Дивногорск, ул. 30 лет Победы, д. 18 | 1976 |  | Каменные,кирпичные | 5 | 4 | 3 631,00 | 3 353,40 | 3 322,70 | 70 | ЧАСТ | 2 691 693,00 | 1 710 671,00 | 821 119,00 | 25 318,00 | 134 585,00 | 802,68 | 4300 | 12.2012 |
| 4 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, д. 14 | 1966 |  | Панельные | 5 | 3 | 2 788,30 | 2 588,20 | 2 487,90 | 57 | ЧАСТ | 2 285 877,00 | 1 452 759,00 | 697 323,00 | 21 501,00 | 114 294,00 | 883,19 | 4300 | 12.2012 |
| 5 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, д. 16 | 1966 |  | Панельные | 5 | 3 | 2 793,10 | 2 585,00 | 2 554,20 | 59 | ЧАСТ | 2 290 249,00 | 1 455 538,00 | 698 656,00 | 21 542,00 | 114 513,00 | 885,98 | 4300 | 12.2012 |
| 6 | г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 7 | 1976 |  | Каменные, ирпичные | 5 | 2 | 1 930,60 | 1 780,30 | 1 739,80 | 35 | ЧАСТ | 1 807 012,00 | 1 148 423,00 | 551 242,00 | 16 997,00 | 90 350,00 | 1 015,00 | 4300 | 12.2012 |
| 7 | г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д. 15 | 1964 | 2009 | Каменные, ирпичные | 4 | 3 | 2 199,00 | 2 064,70 | 1 991,00 | 66 | ЧАСТ | 1 330 263,00 | 845 432,00 | 405 806,00 | 12 512,00 | 66 513,00 | 644,29 | 4300 | 12.2012 |
| 8 | г. Дивногорск, ул. Набережная, д. 5 | 1964 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 825,10 | 3 546,40 | 3 546,40 | 80 | ЧАСТ | 2 759 033,00 | 1 753 469,00 | 841 662,00 | 25 951,00 | 137 951,00 | 777,98 | 4300 | 12.2012 |
| 9 | г. Дивногорск, ул. Набережная, д. 17 | 1966 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 836,50 | 3 553,30 | 3 393,60 | 78 | ЧАСТ | 2 719 024,00 | 1 728 041,00 | 829 457,00 | 25 575,00 | 135 951,00 | 765,21 | 4300 | 12.2012 |
| 10 | г. Дивногорск, ул. Саянская, д. 1 | 1982 |  | Панельные | 5 | 4 | 2 906,60 | 2 631,10 | 2 631,10 | 63 | ЧАСТ | 1 973 547,00 | 1 254 263,00 | 602 044,00 | 18 563,00 | 98 677,00 | 750,08 | 4300 | 12.2012 |
| 11 | г. Дивногорск, ул. Саянская, д. 4 | 1988 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 122,60 | 3 949,30 | 3 847,20 | 90 | ЧАСТ | 2 512 517,00 | 1 596 798,00 | 766 460,00 | 23 633,00 | 125 626,00 | 636,19 | 4300 | 12.2012 |
| 12 | г. Дивногорск, ул. Саянская, д. 5 | 1991 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 321,60 | 2 924,50 | 2 775,00 | 60 | ЧАСТ | 4 159 608,00 | 2 643 585,00 | 1 268 917,00 | 39 125,00 | 207 981,00 | 1 422,33 | 4300 | 12.2012 |
| Итого по МО: | X | X | X | X | X | 37 551,70 | 34 514,60 | 33 511,80 | 760 | X | 30 000 000,00 | 19 066 116,00 | 9 151 706,00 | 282 178,00 | 1 500 000,00 | 869,20 | 4300 | X |

Приложение 2.1.

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов на территории

муниципального образования город Дивногорск» на 2012 год

Выписка из технического паспорта многоквартирного дома

| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | Отопление | ХВС | ГВС | Электроснабжение | Удельная тепловая энергия на отопление и вентиляцию за отопительный период фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид | ПУ и УУ | Вид | ПУ и УУ | Вид | ПУ и УУ | Вид | ПУ |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт*ч/м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по городу Дивногорск | 37 551,7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | г. Дивногорск, ул. 30 лет Победы, д. 8 | 2 505,00 | центральное |  | центральное | ПУ | центральное |  | центральное | ПУ | 301,00 |
| 2 | г. Дивногорск, ул. 30 лет Победы, д. 9 | 3 692,30 | центральное |  | центральное | ПУ | центральное | ПУ | центральное | ПУ | 301,00 |
| 3 | г. Дивногорск, ул. 30 лет Победы, д. 18 | 3 631,00 | центральное |  | центральное | ПУ | центральное | ПУ | центральное | ПУ | 301,00 |
| 4 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, д. 14 | 2 788,30 | центральное |  | центральное |  | центральное |  | центральное |  | 301,00 |
| 5 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, д. 16 | 2 793,10 | центральное |  | центральное |  | центральное |  | центральное |  | 301,00 |
| 6 | г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 7 | 1 930,6 | центральное |  | центральное |  | центральное | ПУ | центральное |  | 301,00 |
| 7 | г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д. 15 | 2 199,00 | центральное | ПУ | центральное | ПУ | центральное | ПУ | центральное | ПУ | 644,51 |
| 8 | г. Дивногорск, ул. Набережная, д. 5 | 3 825,10 | центральное |  | центральное | ПУ | центральное |  | центральное | ПУ | 269,00 |
| 9 | г. Дивногорск, ул. Набережная, д. 17 | 3 836,50 | центральное |  | центральное | ПУ | центральное |  | центральное | ПУ | 269,00 |
| 10 | г. Дивногорск, ул. Саянская, д. 1 | 2 906,60 | центральное |  | центральное | ПУ | центральное |  | центральное | ПУ | 269,00 |
| 11 | г. Дивногорск, ул. Саянская, д. 4 | 4 122,60 | центральное |  | центральное | ПУ | центральное |  | центральное | ПУ | 269,00 |
| 12 | г. Дивногорск, ул. Саянская, д. 5 | 3 321,6 | центральное |  | центральное | ПУ | центральное |  | центральное | ПУ | 269,00 |

## Приложение 3

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов на территории

муниципального образования город Дивногорск» на 2012 год

РЕЕСТР

многоквартирных домов, участвующих в муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования город Дивногорск» на 2012 год

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт подвальных помещений | Утепление и ремонт фасадов | Ремонт фундаментов | Энергетическое обследование дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| город Дивногорск |
| 1 | г. Дивногорск, ул. 30 лет Победы, д. 8 | 3 304 419,00 | 281 361,00 | 469 453,00 | 331,00 | 562 702,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028,00 | 1 990 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Дивногорск, ул. 30 лет Победы, д. 9 | 2 166 758,00 | 0,00 | 492 373,00 | 945,30 | 1 674 385,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Дивногорск, ул. 30 лет Победы, д. 18 | 2 691 693,00 | 576 851,00 | 492 373,00 | 932,70 | 1 622 469,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, д. 14 | 2 285 877,00 | 546 696,00 | 521 766,00 | 840,10 | 1 217 415,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, д. 16 | 2 290 249,00 | 546 696,00 | 521 766,00 | 834,60 | 1 221 787,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 7 | 1 807 012,00 | 331 036,00 | 444 255,00 | 651,80 | 1 031 721,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д. 15 | 1 330 263,00 | 0,00 | 0,00 | 908,40 | 1 330 263,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Дивногорск, ул. Набережная, д. 5 | 2 759 033,00 | 576 851,00 | 469 453,00 | 1 141,90 | 1 712 729,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Дивногорск, ул. Набережная, д. 17 | 2 719 024,00 | 576 851,00 | 416 846,00 | 1 141,90 | 1 725 327,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Дивногорск, ул. Саянская, д. 1 | 1 973 547,00 | 0,00 | 452 767,00 | 907,80 | 1 520 780,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Дивногорск, ул. Саянская, д. 4 | 2 512 517,00 | 0,00 | 330 248,00 | 1 307,20 | 2 182 269,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Дивногорск, ул. Саянская, д. 5 | 4 159 608,00 | 0,00 | 456 793,00 | 1 016,20 | 1 727 541,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 975 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по МО: | 30 000 000,00 | 3 436 342,00 | 5 068 093,00 | 10 958,90 | 17 529 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528,00 | 3 966 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение 4

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов на территории

муниципального образования город Дивногорск» на 2012  год

Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования город Дивногорск» на 2012 год

| № п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрирован -ных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по программе | 37 551,70 | 760 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 1 | Город Дивногорск | 37 551,70 | 760 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
|  | 2012 год | 37 551,70 | 760 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
|  | Итого по субъекту РФ | 37 551,70 | 760 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 1 | Город Дивногорск | 37 551,70 | 760 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |

## Приложение 5

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов на территории

муниципального образования город Дивногорск» на 2012 год

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования город Дивногорск» на 2012 год по состоянию на_________________________ Наименование муниципального образования № п/п Наименование муниципального образования Предусмотрено программой капитального ремонта Заключенные договоры МКД, в которых работы полностью завершены Стоимость капитального ремонта: Количество МКД Общая площадь помещений МКД Численность жителей Количество МКД, по которым заключены договоры (с указанием даты и номера договора) Объем средств по договорам Перечислено подрядчикам Количество МКД, в которых фактически ведутся работы Количество МКД Общая площадь помещений Число жителей, проживающих в отремонтируемых МКД Объем освоенных средств Количество МКД/Дата, по которым утверждены акты о приемке домов в эксплуатацию Количество МКД/Дата, по которым акты о приемке домов в экспл. утверждены общим собранием жильцов Всего В том числе за счет средств Фонда Всего В т.ч. предприятиями МиСБ руб. руб. ед. м. кв. чел. ед. руб. руб. ед. ед. м. кв. чел. руб. руб. ед. ед. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2012 год Итого по заявке: К1 К2 Адрес МКД дата дата Адрес МКД дата дата …

## Приложение 6

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов на территории

муниципального образования город Дивногорск» на 2012 год

## О Т Ч Е Т

## о ходе реализации муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования город Дивногорск» на 2012 год (квартальный)

| Наименование муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет представлен по состоянию на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Адрес многоквартирного дома | Выполненные виды работ по капитальному ремонту МКД | Выполнено работ на сумма ВСЕГО | Дата утверждения акта о приемке МКД в эксплуатацию | Дата утверждения общим собранием собственников акта о приемке МКД в эксплуатацию |
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт подвальных помещений | Утепление и ремонт фасадов |  |  |  |
|  |  | в том числе | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей газоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  | Тепловой энергии | Горячей воды | Холодной воды | Электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пог. м | руб. | пог. м | руб. | пог. м | руб. | пог. м | руб. | пог. м | руб. | пог. м | руб. | пог. м | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 2012 год |
|  | Итого по заявке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К1 | К2 |
| 1 | Адрес МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 7

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов на территории

муниципального образования город Дивногорск» на 2012 год

## О Т Ч Е Т

## о ходе реализации муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования город Дивногорск» на 2012 год (квартальный)

| Наименование муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет представлен по состоянию на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | адрес многоквартирного дома | Выполненные виды работ по капитальному ремонту МКД | Выполнено работ на сумма ВСЕГО | Дата утверждения акта о приемке МКД в эксплуатацию | Дата утверждения общим собранием собственников акта о приемке МКД в эксплуатацию |
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей газоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения |  | тепловой энергии | горячей воды | холодной воды | электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пог. м | руб. | пог. м | руб. | пог. м | руб. | пог. м | руб. | пог. м | руб. | пог. м | руб. | пог. м | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 2012 год |
|  | Итого по заявке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К1 | К2 |
| 1 | Адрес МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата | Дата |
| 2 | Адрес МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата | Дата |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |