Приложение 2

к приказу № 10 от 11.05.2018

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**о проведении отбора подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер по порядку** | **Наименование** | **Страница** |
| Часть I | ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА | 3 |
| Часть II | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 15 |
| Часть III | ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ | 19 |
| Раздел 3.1 | ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ | 23 |
| Раздел 3.2. | ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ | 24 |
| Часть IV | ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА | 30 |

**Часть I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **НАИМЕНОВАНИЕ** |
| 1 | **Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо Заказчика, наименование отдела Заказчика, где можно получить информацию о проведении отбора и получить проект договора подряда:**  **1. Наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис».***  **2. Место нахождения:** 663090, г. Дивногорск, Красноярский край, ул. Чкалова, 5в.  **3. Почтовый адрес:** 663090, г. Дивногорск, Красноярский край, ул. Школьная, 27а.  **4. Адрес электронной почты:**[**zhilkomservis41@mail.ru**](mailto:zhilkomservis41@mail.ru)**. .**  **5. Номер контактного телефона:** 8(39144) 3-84-52, 3-89-84.  **6. Ответственное должностное лицо Заказчика:** директор Шишкин Антон Алексеевич.  **7. Наименование отдела Заказчика, где можно получить информацию о проведении отбора и получить проект договора подряда:** Производственно-технический отдел.  **8. ИНН/КПП:** ИНН2446006807 / КПП 244601001**.** |
| 2 | **Максимальная цена договора с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей: *1 353 406,53 (Один миллион триста пятьдесят три тысячи четыреста шесть рублей 53 копейки)*** |
| 2.1 | В цену договора включены все затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость материалов, стоимость использования необходимого для выполнения работ оборудования и его доставки к месту выполнения работ, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| 2.2 | **Источники финансирования:**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Средства федерального бюджета, рублей** | **Средства краевого бюджета, рублей** | **Средства местного бюджета, рублей** | **Средства заинтересованных лиц по минимальному перечню работ, рублей** | **ИТОГО, рублей** | | РФ, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Саянская, 10 | 789 263,81 | 483 742,33 | 12 730,06 | 67 670,33 | **1 353 406,53** | | **ВСЕГО** | 789 263,81 | 483 742,33 | 12 730,06 | 67 670,33 | **1 353 406,53** | |
| 3 | **Предмет договора:** Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям. |
| 4 | **Наименование работ (локальный-сметный расчет, техническое задание):**  Наименование работ и техническое задание указано в Части II Техническая часть Документации о проведении отбора. Локальные сметные расчеты являются приложением к Документации о проведении отбора. |
| 5 | **Место выполнения работ:**  РФ, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Саянская, 10. |
| 6 | **Сроки выполнения работ:** со дня заключения договора подряда до 15.08.2018 года. |
| 7 | **Наименование места подачи подрядными организациями предложений, срок их подачи, в том числе дату и время окончания срока подачи предложений:**  Предложение (заявка) подрядной организации подается в запечатанном конверте, на котором должно быть написано только наименование подрядной организации в **Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис»**:  663090, г. Дивногорск, Красноярский край, ул. Чкалова, 5в, кабинет отдела кадров, телефон: 8(39144) 3-84-52, 3-89-84, в рабочие дни понедельник-четверг с 8.00 до 17.15. (перерыв с 12.00 до 13.00), в пятницу с 8.00 до 15.00 (без обеда).  Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями Пункта 15 Информационной карты Документации о проведении отбора и Раздела 3.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в отборе подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям Документации о проведении отбора.  **Дата окончания подачи заявок: «28» мая 2018 года 09.30 (время местное).** |
| 8 | **Место, дату и время вскрытия конвертов с заявками:**  Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будут осуществляться Комиссией **в 09.30 (время местное) «28» мая 2018 года** по адресу: 663090,Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д. 2, кабинет №410. |
| 9 | **Дата рассмотрения и оценки заявок: «29» мая 2018 года** |
| 10 | **Сроки предоставления гарантий качества работ:**  Срок предоставления гарантий качества выполненных работ должен составлять не менее 2 (двух) лет. |
| 11 | **Требования, предъявляемые к подрядной организации:**  К отбору допускаются подрядные организации, соответствующие следующим требованиям, которым должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора:  в подрядных организациях должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;  в подрядных организациях должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;  подрядные организации не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;  подрядные организации не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;  в случае, если максимальная цена договора превышает три миллиона рублей, подрядные организации должны иметь членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, имеющих компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (Основание: ст. 52, ст. 55.17, ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ). ровень ответственности участника закупки по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств должен быть не ниже максимальной цены договора (Основание: ч.12 ст. 55.16, ч.6 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ) – **Требование не установлено.** |
| 12 | Критерии оценки предложений подрядных организаций:  Для определения лучших условий исполнения договора, содержащихся в предложениях подрядных организаций, Комиссия оценивает и сопоставляет предложения в два этапа.  **Первый этап:**  для определения лучших условий исполнения договора, содержащихся в предложениях подрядных организаций, Комиссия оценивает и сопоставляет такие предложения исходя из следующих критериев:   | **Критерий** | **Единица измерения**  **критерия** | **Оценка**  **(в баллах)**  **за 1 единицу критерия** | | --- | --- | --- | | 1. Срок предоставления гарантии качества | до 3-х лет включительно | 1 | | до 4-х лет включительно | 2 | | до 5-ти лет включительно | 3 | | до 5-ти лет включительно | 4 | | свыше 5-ти лет | 5 | | 2. Наличие специальной техники и механизмов, используемых в деятельности по благоустройству | до 6-ти единиц | 1 | | 7 единиц | 2 | | 8 единиц | 3 | | 9 единиц | 4 | | 10 и более единиц | 5 | | 3. Наличие штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников и сотрудников рабочих специальностей | 6 и менее штатных квалифицированных сотрудников рабочей специальности  и инженерно-технических работников | 1 | | 7 штатных квалифицированных сотрудников рабочей специальности  и инженерно-технических работников | 2 | | 8 штатных квалифицированных сотрудников рабочей специальности  и инженерно-технических работников | 3 | | 9 штатных квалифицированных сотрудников рабочей специальности  и инженерно-технических работников | 4 | | 10 и более штатных квалифицированных сотрудников рабочей специальности  и инженерно-технических работников | 5 | | 4. Период осуществления деятельности по благоустройству | 1 полный год деятельности | 1 | | 2 года деятельности включительно | 2 | | 3 года деятельности включительно | 3 | | 4 года деятельности включительно | 4 | | 5 лет деятельности включительно и более | 5 | | 5. Объемы выполненных организациями работ в рамках благоустройства за последние 2 (два) года на сумму | от 2 млн. руб. включительно до 4 млн. руб. | 1 | | от 4 млн. руб. включительно до 6 млн. руб. | 2 | | от 6 млн. руб. включительно до 8 млн. руб. | 3 | | от 8 млн. руб. включительно до 10 млн. руб. | 4 | | от 10 млн. руб. включительно и более | 5 |   На основании произведенного подсчета количества баллов каждому предложению подрядной организации Комиссией присваивается порядковый номер.  Победителями первого этапа признаются подрядные организации, чьим предложениям присвоены первый и второй номера исходя из критериев оценки, указанных в настоящем пункте.  Предложения подрядных организаций, которым присвоены первый и второй номера, участвуют во втором этапе отбора.  **Второй этап.**  Во втором этапе победителем отбора признается подрядная организация, предложившая наименьшую стоимость работ.  В случае одинаковых условий о стоимости работ победителем отбора признается подрядная организация, чье предложение набрало большее количество баллов по результатам оценки и сопоставления предложений подрядных организаций.  В случае равенства количества баллов, присвоенных предложениям подрядных организаций, и равенства предложений о стоимости работ победителем признается подрядная организация, чье предложение поступило ранее предложения другой подрядной организации, участвующей во втором этапе отбора.  Результаты оценки и сопоставления предложений подрядных организаций оформляются протоколом рассмотрения и оценки заявок подрядных организаций, в котором содержатся сведения о Заказчике, существенных условиях договора, всех подрядных организациях, направивших свои предложения, об отклоненных предложениях с обоснованием причин отклонения, о порядке оценки и сопоставления предложений подрядных организаций исходя из установленной Комиссией значимости критериев, о предложениях подрядных организаций, по которым производились оценка и сопоставление, сведения о победителе отбора.  В качестве существенного условия в договоре между Заказчиком и подрядной организацией должно содержаться положение об участии в приемке проводимых подрядной организацией работ администрации города Дивногорска.  Протокол рассмотрения и оценки заявок подрядных организаций составляется в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами Комиссии. Один экземпляр протокола хранится у Заказчика, второй экземпляр в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания направляется победителю отбора, с приложением проекта договора, который составляется путем включения в данный проект условий договора, предложенных победителем отбора.  Протокол рассмотрения и оценки заявок подрядных организаций размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.divnogorsk-adm.ru/ не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола.  Подрядная организация в течение 5 рабочих дней после подписания протокола рассмотрения и оценки заявок подрядных организаций обязана заключить с Заказчиком договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям по проекту договора, предложенного Заказчиком.  При отказе подрядной организации от подписания договора подряда Заказчик имеет право провести отбор подрядной организации повторно либо заключить договор с подрядной организацией, чьему предложению был присвоен второй номер. |
| 13 | **Порядок и сроки оплаты выполненных работ:**  1. Финансирование работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с Постановлением администрации города Дивногорска от 01.11.2017 № 196п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы» (в редакции № 22п от 28.02.2018, в редакции № 36п от 26.03.2018) за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета и средств заинтересованных лиц по минимальному перечню работ, в пределах доведенного лимита финансирования (Приложение № 5 Распределение финансирования и оплата) и **Соглашения на предоставление субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям № 1 от 08.05.2018 года**.  2. Приемка работ по настоящему Договору производится с участием Приемочной комиссии по акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3).  3. Оплата за выполненные работы производится в соответствии с положениями и условиями оплаты предусмотренными Постановлением администрации города Дивногорска от 01.11.2017 № 196п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы» (в редакции № 22п от 28.02.2018, в редакции № 36п от 26.03.2018), **Соглашения на предоставление субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям № 1 от 08.05.2018 года**, и на основании подписанных обеими Сторонами и Приемочной комиссией акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3), а также после предоставления документов, указанных в пункте 4.1.14. и 4.1.15. настоящего Договора, в течение 30 рабочих дней.  4. Оплата за выполненные работы, производится после проверки качества выполненных работ на основании Акта оценки качества (далее – Акт оценки качества Приложение № 4), составленного по каждой территории домов в следующем порядке:  - Заказчик совместно с **Приемочной комиссией**, осуществляют проверку качества выполненных работ, о чем подписывают Акт оценки качества.  В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах, Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных недостатках и дефектах, которые Подрядчик обязан устранить в течение 5 дней.  Не устранения Подрядчиком выявленных недостатков и дефектов в выполненных работах в течение 5 дней является основанием для отказа в оплате выполненных работ в соответствии с Постановлением администрации города Дивногорска от 01.11.2017 № 196п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы» (в редакции № 22п от 28.02.2018, в редакции № 36п от 26.03.2018). |
| 14 | **Порядок и срок отзыва заявок, порядок возврата заявок (в том числе поступивших после окончания срока подачи заявок), порядок внесения изменений в заявки:**  Подрядная организация, подавшая заявку на участие в отборе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в отборе в любое время до вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в отборе.  Отзыв заявок или внесение изменений в заявку осуществляется на основании письменного уведомления Заказчика подрядной организацией об отзыве своей заявки либо внесение в нее изменений с указанием данных, позволяющих идентифицировать поданную ранее заявку.  При внесении изменений в заявку, подрядная организация на конверте указывает: «**Изменения в заявку на участие в отборе подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям**». Номер заявки № \_\_\_\_». Должным образом оформленный конверт подаётся по адресу, указанному в ***Информационной карте*** о проведении отбора, до даты окончания срока подачи заявок.  **Срок отзыва заявок: «28» мая 2018 года, 09.30 (время местное).**  Подрядная организация, желающая отозвать свою заявку, уведомляет Заказчика в письменной форме до окончания срока подачи заявок на участие в отборе. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование подрядной организации, отзывающего заявку, его адрес и регистрационный номер заявки.  Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника закупки. В случае отзыва или изменения заявки уполномоченное лицо оставляет Заказчику копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени подрядной организации (документ, подтверждающий назначение на должность руководителя участника размещения заказа (решение, приказ, распоряжение, выписка из протокола и т.д.), доверенность, должным образом оформленная. В случае, если на конверте с заявкой на участие в отборе не указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица), возврат такой отозванной заявки осуществляется при вскрытии конвертов соответствующему представителю подрядной организации либо направляется по почте после вскрытия конвертов.  **Заявки на участие в отборе, поданные с опозданием:**  Конверты с заявками на участие в отборе, полученные после окончания срока их подачи, вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) подрядной организации), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются подрядной организации вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии конвертов с заявками на участие в отборе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в отборе, фиксируются Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному отбору.  **В случае установления факта подачи одной подрядной организацией двух и более заявок на участие в отборе при условии, что поданные ранее этой подрядной организацией на участие в отборе не отозваны, все заявки на участие в отборе этой подрядной организации, не рассматриваются и возвращаются этой подрядной организации.** |
| 15 | **Требования к содержанию, форме и составу заявки:**  Предложение подрядной организации подается в запечатанном конверте, на котором должно быть написано только наименование подрядной организации, документы должны быть прошиты и заверены руководителем подрядной организации, листы пронумерованы. Предложение (заявка) подрядной организации должно содержать:  1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте фактического нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, электронный адрес, сайт (при наличии);  2) идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты участника закупки (ИНН, КПП, р/сч, наименование банка, к/с, БИК банка);  3) справку об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, выданную органом налоговой службы;  4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения о проведении отбора, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);  5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени подрядной организации - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени подрядной организации без доверенности (далее в настоящей статье - руководитель).  В случае, если от имени подрядной организации действует иное лицо, заявка на участие в отборе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени подрядной организации, заверенную печатью подрядной организации (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности.  В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в отборе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;  6) копии учредительных документов подрядной организации (для юридического лица);  7) если максимальная цена договора превышает три миллиона рублей:  копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, выданную не ранее чем за один месяц до даты окончания подачи заявок на участие в отборе (Основание: ст. 52, ст. 55.17, ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ).  Уровень ответственности подрядной организации по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств должен быть не ниже максимальной цены договора (Основание: ч.12 ст. 55.16, ч.6 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ).  В соответствии с ч. 2.2. ст. 52 Градостроительного кодекса РФ не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства:  а) государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе государственных и муниципальных казенных предприятий, государственных и муниципальных учреждений в случае заключения ими договоров строительного подряда с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей области, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в ведении которых находятся такие предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими предприятиями, учреждениями функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;  б) коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных автономных учреждений составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров строительного подряда с указанными предприятиями, учреждениями, а также с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, которые предусмотрены пунктом «а» и в ведении которых находятся указанные предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных предприятий, учреждений, федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;  в) юридических лиц, созданных публично-правовыми образованиями (за исключением юридических лиц, предусмотренных пунктом «а»), в случае заключения указанными юридическими лицами договоров строительного подряда в установленных сферах деятельности (в областях, для целей осуществления деятельности в которых созданы такие юридические лица), а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров строительного подряда с указанными юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных юридических лиц;  г) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-правовых образований составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения указанными юридическими лицами договоров строительного подряда с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в установленных сферах деятельности которых указанные юридические лица осуществляют уставную деятельность, или в случае выполнения указанными юридическими лицами функций технического заказчика от имени этих федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров строительного подряда с указанными федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц.  8) краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективных технических и качественных характеристик;  9) информацию о сроке предоставления гарантии качества;  10) информацию о наличии специальной техники и механизмов, используемых в деятельности по благоустройству (заверенные руководителем подрядной организации копии документов, подтверждающих право собственности, или владения, или пользования на соответствующую технику, на механизмы – свидетельства о регистрации транспортных средств, самоходных машин, тракторов и иной специальной техники, договоры аренды на специальную технику);  11) информацию о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников и сотрудников рабочей специальности (справка о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников, имеющих соответствующие допуски по конкретным видам деятельности, подтвержденные документально с приложением копий выписок из дипломов и других подтверждающих документов, и сотрудников рабочих специальностей, копии трудовых книжек либо копии трудовых контрактов (договоров), подтверждающих о наличии в штате подрядной организации квалифицированных кадров инженерно-технических работников и сотрудников рабочей специальности);  12) информацию о периоде осуществления деятельности по благоустройству (к благоустройству территорий относятся: асфальтирование дорог, мощение тротуара плиткой; укладка бордюров, организация освещения, установка ограждений, озеленение участков, земляные работы, установка малых архитектурных форм, обустройство парковочных мест, организация детских и спортивных площадок);  13) информацию об объемах выполненных организацией работ в рамках деятельности по благоустройству территорий (к благоустройству территорий относятся: асфальтирование дорог, мощение тротуара плиткой; укладка бордюров, организация освещения, установка ограждений, озеленение участков, земляные работы, установка малых архитектурных форм, обустройство парковочных мест, организация детских и спортивных площадок) за последние 2 (два) года.  Подрядная организация подтверждает информацию об объемах выполненных работ по благоустройству территорий документами:  - копиями (копии) ранее исполненного (исполненных) контракта (контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ, относящихся к выполнению работ по благоустройству территории, на выполнение которых заключается договор.  14) информацию о цене договора с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 16 | **Условия признания победителя отбора или подрядной организации уклонившейся от заключения контракта:**  В случае если не получено ни одного предложения подрядной организации, Заказчик вправе повторно произвести отбор подрядных организаций в соответствии с настоящим Положением.  В случае если подана заявка, соответствующая требованиям, установленным в Разделе 11 Информационной карты Документации, только одной подрядной организацией, Заказчик вправе признать данную организацию победителем отбора.  Подрядная организация в течение 5 рабочих дней после подписания протокола рассмотрения и оценки заявок подрядных организаций обязана заключить с Заказчиком договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям по проекту договора, предложенного Заказчиком.  При отказе подрядной организации от подписания договора подряда Заказчик имеет право провести отбор подрядной организации повторно либо заключить договор с подрядной организацией, чьему предложению был присвоен второй номер. |
| 17 | **Срок, в течение которого заключается договор подряда:**  Подрядная организация в течение 5 рабочих дней после подписания протокола рассмотрения и оценки заявок подрядных организаций обязана заключить с Заказчиком договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям по проекту договора, предложенного Заказчиком. |
| 18 | **Процедура вскрытия конвертов с заявками (предложениями):**  Комиссия вскрывает конверты с заявками (предложениями) по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям после наступления срока, указанного в извещении и документации о проведении отбора в качестве срока подачи заявок на участие в отборе.  1. Конверты с заявками на участие в отборе вскрываются, публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в отборе осуществляются в один день.  2. Заказчик обязан предоставить возможность всем подрядным организациям, подавшим заявки на участие в отборе, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками (предложениями).  Заказчик признается исполнившим эту обязанность, если подрядной организации предоставлена возможность получать в режиме реального времени полную информацию о вскрытии конвертов с заявками (предложениями) на участие в отборе.  3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками (предложениями) на участие в отборе Комиссия объявляет подрядным организациям, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в отборе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в отборе до вскрытия таких конвертов. При этом Комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в отборе одним участником конкурса.  4. Комиссия вскрывает конверты с заявками (предложениями) на участие в отборе, если такие конверты и заявки поступили Заказчику до вскрытия таких конвертов.  В случае установления факта подачи одной подрядной организацией двух и более заявок на участие в отборе при условии, что поданные ранее этой подрядной организацией на участие в отборе не отозваны, все заявки на участие в отборе этой подрядной организации, не рассматриваются и возвращаются этой подрядной организации.  5. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждой подрядной организации, конверт с заявкой которой вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных документацией, условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в отборе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в отборе, объявляются при вскрытии данных конвертов и вносятся соответственно в протокол.  6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе ведется Комиссией, подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается на официальном сайте администрации города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.divnogorsk-adm.ru/>.  7. Заказчик вправе осуществить аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе. |
| 19 | **Процедура рассмотрения и оценки заявок (предложений):**  1) предложение подрядной организации не соответствует требованиям, установленным в извещении и документации о проведении отбора;  2) содержащаяся в предложении цена договора превышает максимальную цену, указанную в извещении и документации о проведении отбора;  3) содержащаяся в предложении цена договора более чем на 25% занижает максимальную цену, указанную в извещении и документации о проведении отбора, что может повлечь за собой объективную невозможность надлежащего исполнения требований государственных стандартов, строительных норм и правил при проведении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям;  4) предложение подрядной организации подано с нарушением сроков и места подачи, указанных в извещении и документации о проведении отбора.  Для определения лучших условий исполнения договора, содержащихся в предложениях подрядных организаций, Комиссия оценивает и сопоставляет предложения в два этапа.  **Первый этап:**  для определения лучших условий исполнения договора, содержащихся в предложениях подрядных организаций, Комиссия оценивает и сопоставляет такие предложения исходя из следующих критериев:   | **Критерий** | **Единица измерения**  **критерия** | **Оценка**  **(в баллах)**  **за 1 единицу критерия** | | --- | --- | --- | | 1. Срок предоставления гарантии качества | до 3-х лет включительно | 1 | | до 4-х лет включительно | 2 | | до 5-ти лет включительно | 3 | | до 5-ти лет включительно | 4 | | свыше 5-ти лет | 5 | | 2. Наличие специальной техники и механизмов, используемых в деятельности по благоустройству | до 6-ти единиц | 1 | | 7 единиц | 2 | | 8 единиц | 3 | | 9 единиц | 4 | | 10 и более единиц | 5 | | 3. Наличие штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников и сотрудников рабочих специальностей | 6 и менее штатных квалифицированных сотрудников рабочей специальности  и инженерно-технических работников | 1 | | 7 штатных квалифицированных сотрудников рабочей специальности  и инженерно-технических работников | 2 | | 8 штатных квалифицированных сотрудников рабочей специальности  и инженерно-технических работников | 3 | | 9 штатных квалифицированных сотрудников рабочей специальности  и инженерно-технических работников | 4 | | 10 и более штатных квалифицированных сотрудников рабочей специальности  и инженерно-технических работников | 5 | | 4. Период осуществления деятельности по благоустройству | 1 полный год деятельности | 1 | | 2 года деятельности включительно | 2 | | 3 года деятельности включительно | 3 | | 4 года деятельности включительно | 4 | | 5 лет деятельности включительно и более | 5 | | 5. Объемы выполненных организациями работ в рамках благоустройства за последние 2 (два) года на сумму | от 2 млн. руб. включительно до 4 млн. руб. | 1 | | от 4 млн. руб. включительно до 6 млн. руб. | 2 | | от 6 млн. руб. включительно до 8 млн. руб. | 3 | | от 8 млн. руб. включительно до 10 млн. руб. | 4 | | от 10 млн. руб. включительно и более | 5 |   На основании произведенного подсчета количества баллов каждому предложению подрядной организации Комиссией присваивается порядковый номер.  Победителями первого этапа признаются подрядные организации, чьим предложениям присвоены первый и второй номера исходя из критериев оценки, указанных в настоящем пункте.  Предложения подрядных организаций, которым присвоены первый и второй номера, участвуют во втором этапе отбора.  **Второй этап.**  Во втором этапе победителем отбора признается подрядная организация, предложившая наименьшую стоимость работ.  В случае одинаковых условий о стоимости работ победителем отбора признается подрядная организация, чье предложение набрало большее количество баллов по результатам оценки и сопоставления предложений подрядных организаций.  В случае равенства количества баллов, присвоенных предложениям подрядных организаций, и равенства предложений о стоимости работ победителем признается подрядная организация, чье предложение поступило ранее предложения другой подрядной организации, участвующей во втором этапе отбора.  Результаты оценки и сопоставления предложений подрядных организаций оформляются протоколом рассмотрения и оценки заявок подрядных организаций, в котором содержатся сведения о Заказчике, существенных условиях договора, всех подрядных организациях, направивших свои предложения, об отклоненных предложениях с обоснованием причин отклонения, о порядке оценки и сопоставления предложений подрядных организаций исходя из установленной Комиссией значимости критериев, о предложениях подрядных организаций, по которым производились оценка и сопоставление, сведения о победителе отбора.  В качестве существенного условия в договоре между Заказчиком и подрядной организацией должно содержаться положение об участии в приемке проводимых подрядной организацией работ администрации города Дивногорска.  Протокол рассмотрения и оценки заявок подрядных организаций составляется в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами Комиссии. Один экземпляр протокола хранится у Заказчика, второй экземпляр в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания направляется победителю отбора, с приложением проекта договора, который составляется путем включения в данный проект условий договора, предложенных победителем отбора.  Протокол рассмотрения и оценки заявок подрядных организаций размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.divnogorsk-adm.ru/> не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола.  Подрядная организация в течение 5 рабочих дней после подписания протокола рассмотрения и оценки заявок подрядных организаций обязана заключить с Заказчиком договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям по проекту договора, предложенного Заказчиком.  При отказе подрядной организации от подписания договора подряда Заказчик имеет право провести отбор подрядной организации повторно либо заключить договор с подрядной организацией, чьему предложению был присвоен второй номер. |
| 20 | **Подрядные организации имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением отбора, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей подрядных организаций подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.** |

**ЧАСТЬ II ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
|
|
| **Раздел 1. Дорожные работы** | | | |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,012 |
| 2 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,21 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 | 1т груза | 3,44 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км Iкласс груза | 1т груза | 3,44 |
| 5 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,255 |
|  | Камни бортовые | м | 125,5 |
| 6 | Камни бортовые БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 35 |
| 7 | Камни бортовые БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 20 |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,15 |
| 9 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм | м3 | 15 |
| 10 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности до 1 м2 | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 3,57 |
|  | Смесь асфальтобетонная | т | 43,1256 |
| 11 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 43,125 |
| 12 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,4506 |
| 13 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,9407 |
| 14 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 | 1000 м2 покрытия | 0,9187 |
| 15 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 | 1000 м2 покрытия | 0,012 |
| 16 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 | 1000 м2 покрытия | 0,01 |
| 17 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | -111,75 |
| 18 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 111,75 |
| **Раздел 2. Наружное освещение и МАФы** | | | |
| 19 | Демонтаж светильников, устанавливаемых вне зданий | 1 шт. | 2 |
| 20 | Светильник, устанавливаемый вне зданий | 1 шт. | 2 |
| 21 | Светильник светодиодный Ц=9800/1,18/4 | шт | 2 |
| 22 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0072 |
| 23 | Установка мелких конструкций массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 |
|  | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 4 |
| 24 | Скамейка Ц=8551/1,18/4,93 | шт | 2 |
| 25 | Урна Ц=2849/1,18/4,93 | шт | 2 |

***Пункт 1. Перечень используемых товаров***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара (материалов и изделий), используемого (применяемых) при выполнении работ** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** |
| Асфальтобетонная смесь | А/б смеси горячие, укладываемые с температурой | оС | Не ниже 110 |
| Тип | - | Б |
| Марка | - | II |
| Пористость минерального состава по объему | % | Не более 19 |
| Остаточная пористость в диапазоне | % | от 2,5 до 5 |
| Предел прочности при сжатии при температуре: |  |  |
| 20 оС | МПа | Не менее 2,2 |
| 50 оС | МПа | Не менее 1,0 |
| 0 оС | МПа | Не более 12 |
| Водонасыщение в диапазоне | % | Св. 1,5 до 4,5 |
| Водостойкость |  | Не менее 0,85 |
| Водостойкость при длительном водонасыщении |  | Не менее 0,75 |
| Сдвигоустойчивость по: |  |  |
| коэффициенту внутреннего трения |  | Не менее 0,81 |
| сцеплению при сдвиге при температуре 50 оС | МПа | Не менее 0,35 |
| Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 оС и скорости деформирования 50 мм/мин в пределах | МПа | 3,0-6,5 |
| Битумная эмульсия | Содержание вяжущего с эмульгатором, по массе в диапазоне | % | 50-70 |
| Остаток на сите с сеткой № 014 по массе | % | Не более 0,3 |
| Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 014) | % |  |
| через 7 суток |  | Не более 0,3 |
| через 30 суток |  | Не более 0,8 |
| Условная вязкость при 20°С, в диапазоне | °С | от 10 до 65 |
| Камни бортовые БР 300.30.18 | Камни бортовые БР 300.30.18 |  | Соответствие |
| Камни бортовые БВ 100.30.18 | Камни бортовые БВ 100.30.18 |  | Соответствие |
| Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм |  | Соответствие |
| Светильник уличный | Мощность | Вт | 150 |
| Напряжение | В | 176 - 264 АС |
| Степень защиты |  | IP65 |
| Светильники предназначены для освещения улиц, кварталов, дорог, автомагистралей, производственных площадок.  Алюминиевый корпус может быть окрашен в разные цвета. Вандалозащищенная оптика выполнена из боросиликатного стекла.  Специальная оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 150\*90 градусов.  Преимущества  • Сверхлегкие светильники  • Материал - алюминиевый корпус, поликарбонат  • Безопасен для зрения  • Высокая степень защиты от внешних воздействий: IP65  • Диапазон рабочей температуры от - 40°С до +50°С | | |
| Скамейка | Длина | мм | Не менее 2000 |
| Ширина | мм | Не менее 700 |
| Высота | мм | Не менее 800 |
| Скамейка предназначена для установки на детских игровых и спортивных площадках и других местах отдыха. Скамейка представляет собой сборную конструкцию из двух боковин и двух рам-стяжек. Сборка скамейки производится без применения сварки.  Должны использоваться травмобезопасные колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки. Боковина скамейки цельносварной и изготовлена из стальной профильной трубы и стального листа. Рама-стяжка должна быть изготовлена из стальной профильной трубы. Настил на сиденье и спинке из сосновой доски. Лицевая сторона досок должна иметь скругление кромок. Конструкция настила должна исключать скапливание воды и снега | | |
| Урна | Длина | мм | 380 |
| Ширина | мм | 380 |
| Высота | мм | 740 |
| Урна предназначена для установки на придомовой территории, игровых площадках и других территориях для размещения бытовых отходов. Урна представляет собой конструкцию из неподвижного каркаса с декоративными накладками и вынимающегося ведра цилиндрической формы. Металлические детали урны изготовлены полуавтоматической сваркой.  Металлические элементы окрашены полиэфирными порошковыми красками, нанесенными электростатическим напылением.  Неподвижный каркас урны изготовлен из стальной, профильной трубы и стального листа. Ведро урны изготовлено из оцинкованного листа. На ведре установлены 2 ручки из оцинкованного листа. Декоративные накладки изготовлены из сосновой доски. На лицевой стороне накладки имеют скругление по всем кромкам. | | |

**ЧАСТЬ III.** **ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ**

**Заявка**

**на участие в отборе подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям**

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подрядная организация)

**Представляем следующие сведения:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подрядной организации: |  |
| Сведения об организационно-правовой форме |  |
| Сведения о месте фактического нахождения |  |
| Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, электронный адрес, сайт (при наличии) |  |
| Электронный адрес |  |
| Сайт (при наличии) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Банковские реквизиты участника закупки (ИНН, КПП, р/сч, наименование банка, к/с, БИК банка) |  |

Согласны выполнить работы на следующих условиях:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | КРИТЕРИИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |
| 1. | ***Цена договора (рублей)*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Сумма цифрами и прописью)  В цену договора включены все затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость материалов, стоимость использования необходимого для выполнения работ оборудования и его доставки к месту выполнения работ, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| **2.** | ***Срок предоставления гарантии качества*** |  |
| **3.** | ***Наличие специальной техники и механизмов, используемых в деятельности по благоустройству*** |  |
| ***4*** | ***Наличие штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников и сотрудников рабочих специальностей*** |  |
| ***5*** | ***Период осуществления деятельности по благоустройству*** |  |
| ***6*** | ***Объемы выполненных организациями работ в рамках благоустройства за последние 2 (два) года на сумму*** |  |

**Мы декларируем о своем соответствии требованиям документации, а именно:**

отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

не находимся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеем ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

не являемся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

Руководитель подпись расшифровка подписи

Должность М.П.

**Приложение 1**

**к Заявке на участие в отборе подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям**

***Пункт 1. Перечень используемых товаров***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара (материалов и изделий), используемого (применяемых) при выполнении работ** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** |
| Асфальтобетонная смесь | А/б смеси горячие, укладываемые с температурой | оС | Не ниже 110 |
| Тип | - | Б |
| Марка | - | II |
| Пористость минерального состава по объему | % | Не более 19 |
| Остаточная пористость в диапазоне | % | от 2,5 до 5 |
| Предел прочности при сжатии при температуре: |  |  |
| 20 оС | МПа | Не менее 2,2 |
| 50 оС | МПа | Не менее 1,0 |
| 0 оС | МПа | Не более 12 |
| Водонасыщение в диапазоне | % | Св. 1,5 до 4,5 |
| Водостойкость |  | Не менее 0,85 |
| Водостойкость при длительном водонасыщении |  | Не менее 0,75 |
| Сдвигоустойчивость по: |  |  |
| коэффициенту внутреннего трения |  | Не менее 0,81 |
| сцеплению при сдвиге при температуре 50 оС | МПа | Не менее 0,35 |
| Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 оС и скорости деформирования 50 мм/мин в пределах | МПа | 3,0-6,5 |
| Битумная эмульсия | Содержание вяжущего с эмульгатором, по массе в диапазоне | % | 50-70 |
| Остаток на сите с сеткой № 014 по массе | % | Не более 0,3 |
| Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 014) | % |  |
| через 7 суток |  | Не более 0,3 |
| через 30 суток |  | Не более 0,8 |
| Условная вязкость при 20°С, в диапазоне | °С | от 10 до 65 |
| Камни бортовые БР 300.30.18 | Камни бортовые БР 300.30.18 |  | Соответствие |
| Камни бортовые БВ 100.30.18 | Камни бортовые БВ 100.30.18 |  | Соответствие |
| Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм |  | Соответствие |
| Светильник уличный | Мощность | Вт | 150 |
| Напряжение | В | 176 - 264 АС |
| Степень защиты |  | IP65 |
| Светильники предназначены для освещения улиц, кварталов, дорог, автомагистралей, производственных площадок.  Алюминиевый корпус может быть окрашен в разные цвета. Вандалозащищенная оптика выполнена из боросиликатного стекла.  Специальная оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 150\*90 градусов.  Преимущества  • Сверхлегкие светильники  • Материал - алюминиевый корпус, поликарбонат  • Безопасен для зрения  • Высокая степень защиты от внешних воздействий: IP65  • Диапазон рабочей температуры от - 40°С до +50°С | | |
| Скамейка | Длина | мм | Не менее 2000 |
| Ширина | мм | Не менее 700 |
| Высота | мм | Не менее 800 |
| Скамейка предназначена для установки на детских игровых и спортивных площадках и других местах отдыха. Скамейка представляет собой сборную конструкцию из двух боковин и двух рам-стяжек. Сборка скамейки производится без применения сварки.  Должны использоваться травмобезопасные колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки. Боковина скамейки цельносварной и изготовлена из стальной профильной трубы и стального листа. Рама-стяжка должна быть изготовлена из стальной профильной трубы. Настил на сиденье и спинке из сосновой доски. Лицевая сторона досок должна иметь скругление кромок. Конструкция настила должна исключать скапливание воды и снега | | |
| Урна | Длина | мм | 380 |
| Ширина | мм | 380 |
| Высота | мм | 740 |
| Урна предназначена для установки на придомовой территории, игровых площадках и других территориях для размещения бытовых отходов. Урна представляет собой конструкцию из неподвижного каркаса с декоративными накладками и вынимающегося ведра цилиндрической формы. Металлические детали урны изготовлены полуавтоматической сваркой.  Металлические элементы окрашены полиэфирными порошковыми красками, нанесенными электростатическим напылением.  Неподвижный каркас урны изготовлен из стальной, профильной трубы и стального листа. Ведро урны изготовлено из оцинкованного листа. На ведре установлены 2 ручки из оцинкованного листа. Декоративные накладки изготовлены из сосновой доски. На лицевой стороне накладки имеют скругление по всем кромкам. | | |

**Подрядная организация при описании используемых товаров, должна руководствоваться Пунктом 8) Раздел 3.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в отборе подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям.**

**Раздел. 3.1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ**

**Опись документов,**

**на участие в отборе подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование Подрядной организации)

нами направляются ниже перечисленные документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №/№ | Наименование документов | Количество страниц |
| 1 | Заявка на участие в отборе |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

Руководитель организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(подпись)(Ф.И.О.)*

**Раздел 3.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в отборе подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям**

Заявка, а также вся документация, связанная с ней должна быть представлена на русском языке.

Заявка на участие в отборе подается по установленной форме.

Предложение подрядной организации подается в запечатанном конверте, на котором должно быть написано только наименование подрядной организации, документы должны быть прошиты и заверены руководителем подрядной организации, листы пронумерованы.

Предложение (заявка) подрядной организации должно содержать:

1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте фактического нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, электронный адрес, сайт (при наличии);

2) идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты участника закупки (ИНН, КПП, р/сч, наименование банка, к/с, БИК банка);

3) справку об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, выданную органом налоговой службы;

4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения о проведении отбора, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени подрядной организации - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени подрядной организации без доверенности (далее в настоящей статье - руководитель).

В случае, если от имени подрядной организации действует иное лицо, заявка на участие в отборе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени подрядной организации, заверенную печатью подрядной организации (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности.

В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в отборе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

6) копии учредительных документов подрядной организации (для юридического лица);

7) краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективных технических и качественных характеристик:

***Пункт 1. Перечень используемых товаров***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара (материалов и изделий), используемого (применяемых) при выполнении работ** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | **Порядок указания показателей Подрядными организациями в своих заявках** |
| Асфальтобетонная смесь | А/б смеси горячие, укладываемые с температурой | оС | Не ниже 110 | Показатель подлежит указанию в виде одного значения показателя |
| Тип | - | Б | Показатель подлежит указанию в заявке без каких-либо изменений |
| Марка | - | II | Показатель подлежит указанию в заявке без каких-либо изменений |
| Пористость минерального состава по объему | % | Не более 19 | Показатель подлежит указанию в заявке без каких-либо изменений |
| Остаточная пористость в диапазоне | % | от 2,5 до 5 | Указание в заявке в виде диапазона значения показателя |
| Предел прочности при сжатии при температуре: |  |  |  |
| 20 оС | МПа | Не менее 2,2 | Указание в заявке в виде одного значения показателя |
| 50 оС | МПа | Не менее 1,0 | Указание в заявке в виде одного значения показателя |
| 0 оС | МПа | Не более 12 | Указание в заявке в виде одного значения показателя |
| Водонасыщение в диапазоне | % | Св. 1,5 до 4,5 | Указание в заявке в виде диапазона значения показателя |
| Водостойкость |  | Не менее 0,85 | Указание в заявке в виде одного значения показателя |
| Водостойкость при длительном водонасыщении |  | Не менее 0,75 | Указание в заявке в виде одного значения показателя |
| Сдвигоустойчивость по: |  |  |  |
| коэффициенту внутреннего трения |  | Не менее 0,81 | Указание в заявке в виде одного значения показателя |
| сцеплению при сдвиге при температуре 50 оС | МПа | Не менее 0,35 | Указание в заявке в виде одного значения показателя |
| Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 оС и скорости деформирования 50 мм/мин в пределах | МПа | 3,0-6,5 | Указание в заявке в виде диапазона значения показателя |
| Битумная эмульсия | Содержание вяжущего с эмульгатором, по массе в диапазоне | % | 50-70 | Указание в заявке в виде диапазона значения показателя |
| Остаток на сите с сеткой № 014 по массе | % | Не более 0,3 | Указание в заявке в виде одного значения показателя |
| Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 014) | % |  |  |
| через 7 суток |  | Не более 0,3 | Указание в заявке в виде одного значения показателя |
| через 30 суток |  | Не более 0,8 | Указание в заявке в виде одного значения показателя |
| Условная вязкость при 20°С, в диапазоне | °С | от 10 до 65 | Указание в заявке в виде диапазона значения показателя |
| Камни бортовые БР 300.30.18 | Камни бортовые БР 300.30.18 |  | Соответствие | Показатель подлежит указанию в заявке без каких-либо изменений |
| Камни бортовые БВ 100.30.18 | Камни бортовые БВ 100.30.18 |  | Соответствие | Показатель подлежит указанию в заявке без каких-либо изменений |
| Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм |  | Соответствие | Показатель подлежит указанию в заявке без каких-либо изменений |
| Светильник уличный | Мощность | Вт | 150 | Показатель подлежит указанию в заявке без каких-либо изменений |
| Напряжение | В | 176 - 264 АС | Показатель подлежит указанию в виде одного значения показателя |
| Степень защиты |  | IP65 | Показатель подлежит указанию в заявке без каких-либо изменений |
| Светильники предназначены для освещения улиц, кварталов, дорог, автомагистралей, производственных площадок.  Алюминиевый корпус может быть окрашен в разные цвета. Вандалозащищенная оптика выполнена из боросиликатного стекла.  Специальная оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 150\*90 градусов.  Преимущества  • Сверхлегкие светильники  • Материал - алюминиевый корпус, поликарбонат  • Безопасен для зрения  • Высокая степень защиты от внешних воздействий: IP65  • Диапазон рабочей температуры от - 40°С до +50°С | | | Показатель подлежит указанию в заявке без каких-либо изменений |
| Скамейка | Длина | мм | Не менее 2000 | Указание в заявке в виде одного значения показателя |
| Ширина | мм | Не менее 700 | Указание в заявке в виде одного значения показателя |
| Высота | мм | Не менее 800 | Указание в заявке в виде одного значения показателя |
| Скамейка предназначена для установки на детских игровых и спортивных площадках и других местах отдыха. Скамейка представляет собой сборную конструкцию из двух боковин и двух рам-стяжек. Сборка скамейки производится без применения сварки.  Должны использоваться травмобезопасные колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки. Боковина скамейки цельносварной и изготовлена из стальной профильной трубы и стального листа. Рама-стяжка должна быть изготовлена из стальной профильной трубы. Настил на сиденье и спинке из сосновой доски. Лицевая сторона досок должна иметь скругление кромок. Конструкция настила должна исключать скапливание воды и снега | | | Показатель подлежит указанию в заявке без каких-либо изменений |
| Урна | Длина | мм | 380 | Показатель подлежит указанию в заявке без каких-либо изменений |
| Ширина | мм | 380 | Показатель подлежит указанию в заявке без каких-либо изменений |
| Высота | мм | 740 | Показатель подлежит указанию в заявке без каких-либо изменений |
| Урна предназначена для установки на придомовой территории, игровых площадках и других территориях для размещения бытовых отходов. Урна представляет собой конструкцию из неподвижного каркаса с декоративными накладками и вынимающегося ведра цилиндрической формы. Металлические детали урны изготовлены полуавтоматической сваркой.  Металлические элементы окрашены полиэфирными порошковыми красками, нанесенными электростатическим напылением.  Неподвижный каркас урны изготовлен из стальной, профильной трубы и стального листа. Ведро урны изготовлено из оцинкованного листа. На ведре установлены 2 ручки из оцинкованного листа. Декоративные накладки изготовлены из сосновой доски. На лицевой стороне накладки имеют скругление по всем кромкам. | | | Показатель подлежит указанию в заявке без каких-либо изменений |

8) информацию о сроке предоставления гарантии качества;

9) информацию о наличии специальной техники и механизмов, используемых в деятельности по благоустройству (заверенные руководителем подрядной организации копии документов, подтверждающих право собственности, или владения, или пользования на соответствующую технику, на механизмы – свидетельства о регистрации транспортных средств, самоходных машин, тракторов и иной специальной техники, договоры аренды на специальную технику);

10) информацию о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников и сотрудников рабочей специальности (справка о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников, имеющих соответствующие допуски по конкретным видам деятельности, подтвержденные документально с приложением копий выписок из дипломов и других подтверждающих документов, и сотрудников рабочих специальностей, копии трудовых книжек либо копии трудовых контрактов (договоров), подтверждающих о наличии в штате подрядной организации квалифицированных кадров инженерно-технических работников и сотрудников рабочей специальности);

11) информацию о периоде осуществления деятельности по благоустройству (к благоустройству территорий относятся: асфальтирование дорог, мощение тротуара плиткой; укладка бордюров, организация освещения, установка ограждений, озеленение участков, [земляные работы](http://sk-demetra.ru/zemlyanye-raboty), установка малых архитектурных форм, обустройство парковочных мест, организация детских и спортивных площадок);

12) информацию об объемах выполненных организацией работ в рамках деятельности по благоустройству территорий (к благоустройству территорий относятся: асфальтирование дорог, мощение тротуара плиткой; укладка бордюров, организация освещения, установка ограждений, озеленение участков, [земляные работы](http://sk-demetra.ru/zemlyanye-raboty), установка малых архитектурных форм, обустройство парковочных мест, организация детских и спортивных площадок) за последние 2 (два) года.

Подрядная организация подтверждает информацию об объемах выполненных работ по благоустройству территорий документами:

- копиями (копии) ранее исполненного (исполненных) контракта (контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ, относящихся к выполнению работ по благоустройству территории, на выполнение которых заключается договор.

13) информацию о цене договора с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Опись документов оформляется участником закупки по форме Раздела. 3.1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, и должна содержать сведения о наименовании входящих в состав заявки на участие в отборе документов, с указанием номера страницы и количества листов. Опись подписывается подрядной организацией по собственному усмотрению.

**ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА**

**ДОГОВОР ПОДРЯДА № \_\_\_**

**на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям**

г. Дивногорск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018

**Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис»,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице директора Шишкина Антона Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Постановлением администрации города Дивногорска № 196п от 01.11.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы» (в редакции № 22п от 28.02.2018, в редакции № 36п от 26.03.2018) и Постановлением администрации города Дивногорска от 10.05.2017 № 84п «Об утверждении Положения о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям» (в редакции № 57п от 27.04.2018) и на основании **Соглашения на предоставление субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям №1 от 08.05.2018 года**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить работы по **благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям** (далее по тексту Договора – работы), в соответствии с Техническим заданием **по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям** (Приложением № 1 к настоящему Договору), и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять указанные работы и оплатить их.

1.2. Сроки выполнения работ по объектам указаны в графике производства (проведения) работ, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору.

1.3. Виды, перечень, объемы и стоимость работ указаны в локальных сметных расчетах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 4 к настоящему Договору).

1.4. Во исполнение настоящего Договора Стороны руководствуются условиями настоящего Договора, **Соглашения на предоставление субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям №1 от 08.05.2018 года**, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Постановлением администрации города Дивногорска № 196п от 01.11.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы» (в редакции № 22п от 28.02.2018, в редакции № 36п от 26.03.2018), СП 48.13330.2011 Организация строительства (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство, СП 82.13330.2011Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75, СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85, СНиП 12-01-04 «Организация строительства», СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1), Отраслевые типовые инструкции по охране труда СП12-133-2000, СП 12-135-2003, СП 12-136-2002, СП 12-137-2003, с соблюдением санитарных правил и норм, правил пожарной безопасности, правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, правил технической эксплуатации электроустановок, правил пользования тепловой и электрической энергией, законодательства об охране труда, требований техники безопасности, иных методических, нормативных и законодательных актов, регулирующих вопросы эксплуатации дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям, техническими требованиями и стандартами.

**1.5. Сроки выполнения работ:** со дня заключения договора подряда до 15.08.2018 года.

**1.6. Место выполнения работ:**

а) РФ, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Саянская, 10.

**2. СТОИМОСТЬ РАБОТ**

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %/ НДС не облагается.

2.2. Распределение стоимости работ по объектам и видам работ определяется локальными сметными расчетами с учетом понижающегося коэффициента, применяемого Заказчиком на основании заявки Подрядчика, предоставленной Заказчику и Комиссии при проведении отбора подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям (Приложение № 2, № 3).

2.3. В цену договора включены все затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость материалов, стоимость использования необходимого для выполнения работ оборудования и его доставки к месту выполнения работ, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**

3.1. Заказчик на основании результатов проведения отбора закрепляет за Подрядчиком адресный перечень многоквартирных домов, для выполнения работ согласно Приложению № 1:

а) РФ, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Саянская, 10.

3.2. **Заказчик обязан:**

3.2.1. Осуществлять совместно с Приемочной комиссией, согласно **Соглашению на предоставление субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям №1 от 08.05.2018 года**, контроль за исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, в том числе за организацией и ведением работ.

3.3. **Заказчик имеет право:**

3.3.1.Беспрепятственного доступа ко всем объектам, на которых проводятся работы, к технической документации и т.д., в любое время суток, на любой стадии производства работ в течение всего периода действия настоящего Договора, при осуществлении контроля за выполнением работ, являющихся предметом Договора.

3.3.2. Выдавать Подрядчику предписания при обнаружении отступлений от действующих нормативных документов, указанных в п. 1.4., а также нарушения графика производства работ п. 1.2. настоящего Договора, о чем уведомлять МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска.

3.3.3. Выдавать письменные распоряжения (уведомления) о приостановке или запрещении работ в случае нарушения технологии работ, применения некачественных материалов, невыполнения распоряжений и предписаний Заказчика, и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ, о чем уведомлять МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска. Распоряжение (уведомление) передается Подрядчику в письменном виде или в электронном на электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ путем факсимильной связи на телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.3.4. Проводить внеплановую проверку совместно с представителем Подрядчика, с составлением акта проверки и принимать решение о привлечении к ответственности в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства. Причиной проведения внеплановых проверок могут являться жалобы собственников помещений, требование МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА**

**4.1. Подрядчик обязан:**

4.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с Техническими заданиями (Приложение № 1 к настоящему Договору) в соответствии с локальными сметными расчетами (Приложение № 3), установленными требованиями действующих нормативных документов, указанных в п. 1.4. настоящего Договора, а также в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

4.1.1.1. До начала производства работ, Подрядчик обязан предоставить: приказ о назначении ответственных лиц за проведение работ и соблюдение технологических процессов; общий журнал производства работ по форме РД-11-025-2007; разрешение (согласование) на проведение земляных работ, согласование схемы организации дорожного движения и схемы ограждения мест производства работ; технологические решения, согласованные с Заказчиком.

4.1.2. В период проведения работ обеспечивать содержание и уборку места производства работ и непосредственно прилегающей к нему территории.

4.1.3. Известить Заказчика и Приемочную комиссию за 1 (один) рабочий день до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком и Приемочной комиссии скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика и Приемочной комиссии Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

4.1.4. Незамедлительно приостановить работы в случае получения распоряжения (уведомления) о приостановке или запрете работ в случае нарушения технологии работ, применения некачественных материалов. Незамедлительно приступить к выполнению работ после устранения претензий Заказчика. Приостановление выполнения работ при наличии обоснованных претензий Заказчика не является основанием продления срока производства работ.

Своими силами и за свой счет устранять недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика в период производства работ или в течение гарантийного срока. Срок устранения недостатков и дефектов работ не может превышать 5 (пяти) дней с момента их обнаружения, либо получения уведомления (распоряжения) от Заказчика.

4.1.5. Вести всю предусмотренную действующим законодательством исполнительную документацию и документацию, предусмотренную условиями настоящего Договора, предоставлять ее Заказчику по его требованию.

4.1.6. Вывезти в 2-х дневный срок со дня окончания работ, за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, строительный мусор.

4.1.6.1. Строительный мусор вывозиться на полигоны города Красноярска.

4.1.7. Предоставлять Заказчику по его запросам требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами выполнения работ по настоящему Договору.

4.1.8. После выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, направить Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), содержащие информацию об объеме и стоимости выполненных работ, а также документы, указанные в пункте 4.1.14. и 4.1.15. настоящего Договора.

4.1.9. По запросу Заказчика направлять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего Договора, а также при проведении обследований и проверок качества выполнения работ в период гарантийного срока.

Представитель Подрядчика, для решения оперативных вопросов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | должность | Рабочий телефон | Сотовый телефон | Электронный адрес |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

4.1.10.  Представитель Подрядчика обязан владеть знанием русского языка и вести переговоры на русском языке.

4.1.11. Незамедлительно извещать Заказчика и Приемочную комиссию о жалобах от населения, касающихся выполняемых работ.

4.1.12. Незамедлительно информировать Заказчика и Приемочную комиссию о ходе проведения работ, обо всех случаях, произошедших дорожно-транспортных и иных происшествиях, их причинах и последствиях, о случаях временного ограничения движения автотранспортных средств на отдельных участках, о ситуациях, которые могут повлечь террористические акты, происшествия техногенного и криминального характера, а также докладывать о принятых мерах.

4.1.13. В экстремальных ситуациях (дорожно-транспортные и иные чрезвычайные происшествия техногенного или природного характера, стихийные бедствия, другие непредвиденные обстоятельства) в целях обеспечения безопасности, самостоятельно принимать решения по временному ограничению и запрещению проезда по повреждённым или опасным для движения участкам автомобильной дороги, установке необходимых знаков.

4.1.14. После выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям, предусмотренных настоящим Договором, перед подписанием актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, передать Заказчику исполнительную производственно-техническую документацию, составляемую в процессе выполнения и сдачи работ, которая включает в себя:

- общие журналы работ, оформленные согласно Порядку ведения общего журнала (РД-11-05-2007), утвержденному Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007г. №7;

- фотографии объекта до и после проведения работ, а также при проведении скрытых работ;

- сертификаты, паспорта удостоверяющие качество применяемых материалов и изделий;

- копии счетов и (или) счетов-фактур на приобретенные материалы;

- копии актов на скрытые работы, электронный носитель с видеофиксаций при производстве скрытых видов работ;

- копии проекта производства работ (технологическая карта);

- график производства работ.

4.1.15. Заказчик вправе обязать Подрядчика в течение 5 рабочих дней, после окончания работ, получить за счет Подрядчика положительного заключения лабораторных испытаний асфальтобетонного покрытия и асфальтобетонной смеси проведенных за счет собственных денежные средств, организациями имеющими государственную аккредитацию.

4.1.16. Представить Заказчику заключения сертификаты качества на используемые материалы не менее чем за 2 дня до начала производства работ.

4.1.17. При необходимости по требованию Заказчика представить первичные документы, подтверждающие выполнение предъявляемых к сдаче объёмов работ (путевые листы, товаротранспортные накладные, ведомости расхода ГСМ, счета-фактуры на строительные материалы и так далее).

4.1.18. Вести видеофиксацию при производстве скрытых видов работ. После завершения работ передать видеофиксацию Заказчику на электронном носителе совместно с документы, указанные в пункте 4.1.14. и 4.1.15. настоящего Договора.

4.1.19. В случае приостановки работ по любой причине (кроме предписания Заказчика) немедленно уведомить Заказчика и МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска.

4.1.20. Подрядчик обязан принимать участие при проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по вопросу об утверждении результата выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям (в части соответствия объёмов и качества выполненных работ), которые были предусмотрены локальными сметными расчетами.

**4.2. Подрядчик имеет право:**

4.2.1.Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и численность необходимого для этого персонала.

4.2.2. Выполнять работы самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за качество и сроки выполняемых работ.

**5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ**

5.1. Финансирование работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с Постановлением администрации города Дивногорска от 01.11.2017 № 196п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы» (в редакции № 22п от 28.02.2018, в редакции № 36п от 26.03.2018) за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета и средств заинтересованных лиц по минимальному перечню работ, в пределах доведенного лимита финансирования (Приложение № 5 Распределение финансирования и оплата) и **Соглашения на предоставление субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям №1 от 08.05.2018 года.**

5.2. Приемка работ по настоящему Договору производится с участием Приемочной комиссии по акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3).

5.3. Оплата за выполненные работы производится в соответствии с положениями и условиями оплаты предусмотренными Постановлением администрации города Дивногорска от 01.11.2017 № 196п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы» (в редакции № 22п от 28.02.2018, в редакции № 36п от 26.03.2018), **Соглашения на предоставление субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям №1 от 08.05.2018 года**, и на основании подписанных обеими Сторонами и Приемочной комиссией акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3), а также после предоставления документов, указанных в пункте 4.1.14. и 4.1.15. настоящего Договора, в течение 30 рабочих дней.

5.4. Оплата за выполненные работы, производится после проверки качества выполненных работ на основании Акта оценки качества (далее – Акт оценки качества Приложение № 4), составленного по каждой территории домов в следующем порядке:

- Заказчик совместно с **Приемочной комиссией**, осуществляют проверку качества выполненных работ, о чем подписывают Акт оценки качества.

В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах, Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных недостатках и дефектах, которые Подрядчик обязан устранить в течение 5 дней.

5.5. Не устранения Подрядчиком выявленных недостатков и дефектов в выполненных работах в течение 5 дней является основанием для отказа в оплате выполненных работ в соответствии с Постановлением администрации города Дивногорска от 01.11.2017 № 196п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы» (в редакции № 22п от 28.02.2018, в редакции № 36п от 26.03.2018).

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ**

6.1. В случаях ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных настоящим Договором, повлекших за собой привлечение Заказчика к ответственности и (или) возникновение у него убытков, данная сумма расценивается убытками Заказчика и возмещается Подрядчиком в полном объеме.

Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

6.2. Подрядчик несет ответственность в установленном законодательством порядке за сохранность всего имущества, входящего в состав дворовой территории с момента начала производства работ, до сдачи Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

В случае повреждения, преждевременного износа и другого ущерба, нанесённого общему имуществу многоквартирного дома по вине Подрядчика, он обязан восстановить его за счёт собственных средств.

6.3. Подрядчик несет установленную действующим законодательством и настоящим Договором ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий, при наличии вины Подрядчика.

6.4. В случаях неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, что повлекло за собой привлечение Заказчика к ответственности, и как следствие, оплату Заказчиком штрафных санкций по постановлениям контролирующих органов, судебным актам, и (или) возникновение у Заказчика убытков в связи с возмещением ущербов, в том числе, но не исключительно ущербов, нанесенных имуществу, жизни и здоровью граждан, данные суммы расценивается убытками Заказчика и возмещаются Подрядчиком в полном объеме на основании отдельных соглашений Сторон о возмещении убытков.

При этом стороны могут произвести зачет между требованиями по оплате выполненных Подрядчиком работ и требованиями по возмещению убытков Заказчику.

Не подписание Подрядчиком Соглашения о возмещении убытков при обоснованности требований Заказчика не является основанием для освобождения Подрядчика от возмещения убытков Заказчика. В таком случае Заказчик вправе провести зачет требований о возмещении убытков в счет погашения в соответствующей сумме требования об оплате выполненных работ путем направления уведомления о зачете.

6.5. В случаях:

- дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дворовой территории в период производства работ по вине Подрядчика;

- причинения вреда третьим лицам;

- наличия обоснованных жалоб жителей, а так же выявления фактов грубости, хамства в отношении жителей;

- выполнение работ в ночное время или в период неблагоприятных погодных условий;

- нанесения любых видов ущерба общему имуществу многоквартирного дома;

- невыполнения обязательств, установленных пунктами 4.1.2. и 4.1.6. настоящего Договора,

Заказчик начисляет Подрядчику неустойку в виде штрафа в размере 5% (пять) процентов от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям, за каждый из указанных случаев. При этом, оплата штрафных санкции не освобождает Подрядчика от ответственности возместить ущерб (вред или убытки) причиненный Заказчику или третьим лицам в порядке установленном действующим законодательством или условиями настоящего Договора.

6.6. При нарушении сроков производства работ (начала производства работ или его окончания), Заказчик начисляет неустойку в виде пени размере 0,2 % от стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям за каждый день просрочки.

6.7. В случаях непредставлении Подрядчиком форм отчетности (КС-2, КС-3) и документов, указанных в пункте 4.1.14. или заключения, подтверждающие качество выполненных работ, полученное в порядке установленным с пунктом 4.1.15 настоящего Договора, работы считаются невыполненными в срок. В случаях невыполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям в срок, Заказчик начисляет Подрядчику неустойку в виде пени в размере 0,2 % от стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям за каждый день просрочки.

6.8. В случаях предоставления Подрядчиком копий документов, предусмотренных в пункте 4.1.14. настоящего Договора и признания их несоответствующих подлинным документам, Заказчик информирует правоохранительные органы, а представитель Подрядчика, заверивший копии, может подлежать уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

6.9. Споры, возникающие из настоящего Договора, рассматриваются в претензионном (досудебном) порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 2 (два) рабочих дня. В случае непредставления ответа на претензию, претензия считается обоснованной и признанной сторонами по Договору. Претензии передается Подрядчику в письменном виде по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора, или в электронном на электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ либо путем факсимильной связи на телефон: (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Претензии Заказчику передаются в письменном виде по юридическому адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора.

В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

**7. ГАРАНТИИ**

7.1. Подрядчик гарантирует:

• выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

• качество выполнения всех работ в соответствии с нормами действующего законодательства и техническим заданием;

• своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации элементов автомобильной дороги за свой счет в порядке установленном настоящим Договором;

• нормальное функционирование инженерных систем и оборудования объекта при условии правильной их эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается **на \_\_\_\_\_\_ месяцев** с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

В случае обнаружения в течение всего гарантийного срока дефектов элементов дворовой территории, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию указанных элементов до их устранения, устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, если они не вызваны обстоятельствами непреодолимой силы*.*

Гарантийный срок на элементы автомобильной дороги, подвергшиеся дефекту, устанавливается вновь, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта и подписания соответствующего акта.

7.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, недоделок, для их подтверждения, Заказчик назначает независимую экспертизу. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение по фиксированию дефектов, недоделок и их характера. Расходы на проведение указанной экспертизы несет Подрядчик.

**8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений (землетрясения, наводнения), военных действий или общественно политических конфликтов, изменения законодательных актов, если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

**9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.

9.2. В случае нарушения сроков производства работ и при выполнении работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Подрядчика за 5 дней.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в установленном порядке и по иным основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

**10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

10.1. Срок действия настоящего Договора с момента его заключения и действует до 31 декабря 2018 года.

**11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

11.1. Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением другой Стороной:

11.2. Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом).

11.3. Представитель другой Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени.

11.4. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций, требующиеся для заключения и исполнения ею Договора.

11.5. Не существует никаких других зависящих от другой Стороны правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора. Стороны при подписании Договора осознают, что положения настоящего Договора основаны требованиями, установленными Жилищным законодательством РФ, Постановлением администрации города Дивногорска № 196п от 01.11.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы» (в редакции № 22п от 28.02.2018, в редакции № 36п от 26.03.2018), **Соглашения на предоставление субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям №1 от 08.05.2018 года**. При возникновении споров, не урегулированных настоящим Договором, стороны руководствуются специальными нормами права, предусмотренными пунктом 1.4. настоящего Договора.

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

Под письменной формой Стороны понимают составление единого документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

* 1. Стороны обязуются вести переговоры на русском языке.
  2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах (в каждом экземпляре по \_\_\_ страниц с учетом приложений) на русском языке, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

11.9. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

11.10. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение № 2 – График производства работ

Приложение № 3 – Локальные сметные расчеты

Приложение № 4 – Акт оценки качества

Приложение № 5 – Распределение финансирования и оплата

**12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  ***Общество с ограниченной ответственностью***  ***«Жилищно-коммунальный сервис»***  *Место нахождение:* 663090, г. Дивногорск, Красноярский край, ул. Чкалова, 5в.  *Почтовый адрес:* 663090, г. Дивногорск, Красноярский край, ул. Школьная, 27а.  *Адрес электронной почты:* [**zhilkomservis41@mail.ru**](mailto:zhilkomservis41@mail.ru).  *Номер контактного телефона:* 8(39144) 3-84-52, 3-89-84.  *Банковские реквизиты:*  ИНН 2446006807, КПП 244601001  р/сч (спец счет) 40821810431000012033 Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск, к/сч 30101810800000000627,  БИК 040407627  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Шишкин | **ПОДРЯДЧИК** |

Приложение № 1 к Договору подряда

№\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
|
|
| **Раздел 1. Дорожные работы** | | | |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,012 |
| 2 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,21 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 | 1т груза | 3,44 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км Iкласс груза | 1т груза | 3,44 |
| 5 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,255 |
|  | Камни бортовые | м | 125,5 |
| 6 | Камни бортовые БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 35 |
| 7 | Камни бортовые БВ 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 20 |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,15 |
| 9 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм | м3 | 15 |
| 10 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности до 1 м2 | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 3,57 |
|  | Смесь асфальтобетонная | т | 43,1256 |
| 11 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 43,125 |
| 12 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,4506 |
| 13 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,9407 |
| 14 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 | 1000 м2 покрытия | 0,9187 |
| 15 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 | 1000 м2 покрытия | 0,012 |
| 16 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 | 1000 м2 покрытия | 0,01 |
| 17 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | -111,75 |
| 18 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 111,75 |
| **Раздел 2. Наружное освещение и МАФы** | | | |
| 19 | Демонтаж светильников, устанавливаемых вне зданий | 1 шт. | 2 |
| 20 | Светильник, устанавливаемый вне зданий | 1 шт. | 2 |
| 21 | Светильник светодиодный Ц=9800/1,18/4 | шт | 2 |
| 22 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0072 |
| 23 | Установка мелких конструкций массой до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 |
|  | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 4 |
| 24 | Скамейка Ц=8551/1,18/4,93 | шт | 2 |
| 25 | Урна Ц=2849/1,18/4,93 | шт | 2 |

***Пункт 1. Перечень используемых товаров***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара (материалов и изделий), используемого (применяемых) при выполнении работ** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** |
| Асфальтобетонная смесь | А/б смеси горячие, укладываемые с температурой | оС | Не ниже 110 |
| Тип | - | Б |
| Марка | - | II |
| Пористость минерального состава по объему | % | Не более 19 |
| Остаточная пористость в диапазоне | % | от 2,5 до 5 |
| Предел прочности при сжатии при температуре: |  |  |
| 20 оС | МПа | Не менее 2,2 |
| 50 оС | МПа | Не менее 1,0 |
| 0 оС | МПа | Не более 12 |
| Водонасыщение в диапазоне | % | Св. 1,5 до 4,5 |
| Водостойкость |  | Не менее 0,85 |
| Водостойкость при длительном водонасыщении |  | Не менее 0,75 |
| Сдвигоустойчивость по: |  |  |
| коэффициенту внутреннего трения |  | Не менее 0,81 |
| сцеплению при сдвиге при температуре 50 оС | МПа | Не менее 0,35 |
| Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 оС и скорости деформирования 50 мм/мин в пределах | МПа | 3,0-6,5 |
| Битумная эмульсия | Содержание вяжущего с эмульгатором, по массе в диапазоне | % | 50-70 |
| Остаток на сите с сеткой № 014 по массе | % | Не более 0,3 |
| Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 014) | % |  |
| через 7 суток |  | Не более 0,3 |
| через 30 суток |  | Не более 0,8 |
| Условная вязкость при 20°С, в диапазоне | °С | от 10 до 65 |
| Камни бортовые БР 300.30.18 | Камни бортовые БР 300.30.18 |  | Соответствие |
| Камни бортовые БВ 100.30.18 | Камни бортовые БВ 100.30.18 |  | Соответствие |
| Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм |  | Соответствие |
| Светильник уличный | Мощность | Вт | 150 |
| Напряжение | В | 176 - 264 АС |
| Степень защиты |  | IP65 |
| Светильники предназначены для освещения улиц, кварталов, дорог, автомагистралей, производственных площадок.  Алюминиевый корпус может быть окрашен в разные цвета. Вандалозащищенная оптика выполнена из боросиликатного стекла.  Специальная оптика распределяет световой поток по широкой диаграмме 150\*90 градусов.  Преимущества  • Сверхлегкие светильники  • Материал - алюминиевый корпус, поликарбонат  • Безопасен для зрения  • Высокая степень защиты от внешних воздействий: IP65  • Диапазон рабочей температуры от - 40°С до +50°С | | |
| Скамейка | Длина | мм | Не менее 2000 |
| Ширина | мм | Не менее 700 |
| Высота | мм | Не менее 800 |
| Скамейка предназначена для установки на детских игровых и спортивных площадках и других местах отдыха. Скамейка представляет собой сборную конструкцию из двух боковин и двух рам-стяжек. Сборка скамейки производится без применения сварки.  Должны использоваться травмобезопасные колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки. Боковина скамейки цельносварной и изготовлена из стальной профильной трубы и стального листа. Рама-стяжка должна быть изготовлена из стальной профильной трубы. Настил на сиденье и спинке из сосновой доски. Лицевая сторона досок должна иметь скругление кромок. Конструкция настила должна исключать скапливание воды и снега | | |
| Урна | Длина | мм | 380 |
| Ширина | мм | 380 |
| Высота | мм | 740 |
| Урна предназначена для установки на придомовой территории, игровых площадках и других территориях для размещения бытовых отходов. Урна представляет собой конструкцию из неподвижного каркаса с декоративными накладками и вынимающегося ведра цилиндрической формы. Металлические детали урны изготовлены полуавтоматической сваркой.  Металлические элементы окрашены полиэфирными порошковыми красками, нанесенными электростатическим напылением.  Неподвижный каркас урны изготовлен из стальной, профильной трубы и стального листа. Ведро урны изготовлено из оцинкованного листа. На ведре установлены 2 ручки из оцинкованного листа. Декоративные накладки изготовлены из сосновой доски. На лицевой стороне накладки имеют скругление по всем кромкам. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. |
|  |  |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2 к Договору подряда

№\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018

**График производства работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес** | **Начало производства работ** | **Окончание производства работ** |
| 1 | РФ, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск,  ул. Саянская, 10 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. |
|  |  |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 4 к Договору подряда

№\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018

**АКТ №**

**АКТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. г. Дивногорск

Мероприятие по осмотру начато «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г. в «\_\_» ч. «\_\_» мин.

Мероприятие по осмотру окончено «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г. в «\_\_» ч. «\_\_» мин.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Указать объект и место проведения мероприятия по осмотру

На основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

обращение жителя, приказа руководителя, графика осмотра, аварийной ситуации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. лица уполномоченного на проведение мероприятия по осмотру

в присутствии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. должность представителя подрядной организации выполняющей работы по содержанию

Проведено плановое/внеплановое мероприятие по осмотру \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

жилого дома, жилого помещения, придомовой территории

с целью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

нарушения правил пользования жилыми помещениями

В результате проведения мероприятий по осмотру установлено:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

указать сведения о результатах мероприятий по осмотру, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись, Ф.И.О. лица, составившего акт

Подписи иных лиц, присутствовавших при проведение обследования и составления акта:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5 к Договору подряда

№\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018

**Распределение финансирования и оплата**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. |
|  |  |
| М.П. | М.П. |