Российская Федерация

# Администрация города Дивногорска

Красноярского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.03.2018 г. Дивногорск № 36п

О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 01.11.2017 № 196п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы» (в редакции от 28.02.2018 № 22п)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса «Государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы», распоряжением администрации города Дивногорска от 30.07.2015 № 1685р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Дивногорска от 31.07.2014 № 1561/1р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Дивногорска», постановлением администрации города Дивногорска от 01.08.2013 № 131п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации», руководствуясь статьей 43 Устава города Дивногорска,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Внести в постановление администрации города Дивногорска от 01.11.2017 № 196п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы» (в редакции от 28.02.2018 № 22п) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы» (в редакции от 28.02.2018 № 22п) читать в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы» (в редакции от 28.02.2018 № 22п) читать в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы города М.Г. Кузнецова

Приложение 1 к постановлению администрации города Дивногорска от 26.03.2018 № 36п

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы» (с изм.от 22.02.2018 № 22п)

**Перечень**

**мероприятий Программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании**

**город Дивногорск на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый результат | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** | | | | | |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных органом местного самоуправления от 28.09.2017 № 21-170-ГС - по результатам публичных слушаний[[1]](#footnote-1) | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска** | 2018 | 2022 | Обеспечение надлежащего содержания территории города | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:  1 этап – 20%;  2- этап – 30%;  3- этап - 50% |
| 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска** | 2018 | 2022 | Вовлечение жителей города в реализацию проектов по благоустройству | Комплексных проектов:  1 этап – 1 проект;  2- этап – 2 проекта;  3- этап - 3 проекта. |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска** | 2018 | 2022 |  | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно[[2]](#footnote-2)  Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства [[3]](#footnote-3) | **Администрация г. Дивногорска** | 2018 | 2022 | Активизация деятельности административной комиссии | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска, УК и ТСЖ г. Дивногорска** | 2018 | 2022 | Обеспечение надлежащего содержания территории города |  |
| 1.6. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** | | | | | |
| **2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.** |  | 2018 | 2022 |  | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол).Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц  приведен в приложении № 2 к Программе |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[4]](#footnote-4) | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска** | 2018 | 2022 |  | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% по форме согласно приложению  № 6 :к Программе |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска** | 2018 | 2022 |  | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий[[5]](#footnote-5), ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска** | 2018 | 2022 |  | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями «Как мой двор включить в программу». Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства | **Администрация**  **г. Дивногорска** | 2018 | 2022 |  | Кадастровый учет земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам[[6]](#footnote-6)  1 этап – 5 %;  2- этап - 20%  3- этап - 30%  Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| 2.1.5. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **2.2.Благоустройство общественных территорий** |  | 2018 | 2022 |  | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 3 к Программе |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[7]](#footnote-7) по графику | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска** | 2018 | 2022 |  | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению  № 7 к Программе  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 2.2.3. Определение общественной территории, подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | **Администрация г. Дивногорска, Общественная комиссия** | 2018 | 2022 |  | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| 2.2.4.Определение порядка рейтингового голосования на территории муниципального образования город Дивногорск. | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска** | 2018 |  |  |  |
| 2.2.5. Создание территориальной счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования на территории муниципального образования город Дивногорск. | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска** | 2018 | 22.02.2018 г |  | Протокол общественной комиссии №10 от 22.02.2018 |
| 2.2.6. Проведение рейтингового голосования на территории муниципального образования город Дивногорск. | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска** | 2018 | 18.03.2018 г |  | Создание избирательных участков. |
| 2.2.7.Подведение итогов рейтингового голосования на территории муниципального образования город Дивногорск. | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска** | 2018 | 20.03.2018г |  | Итоговый протокол № 11 общественной комиссии по развитию городской среды на территории муниципального образования город Дивногорск |
| 2.2.8.Направление итогов рейтингового голосования на территории образования город Дивногорск в общественную комиссию по развитию городской среды на территории муниципального образования город Дивногорск. | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска** | 2018 | 21.03.2018 |  | Направление итогового протокола №11 общественной комиссии по развитию городской среды на территории муниципального образования город Дивногорск в администрацию города Дивногорска для реализации в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018 - 2022 годы, на территории муниципального образования город Дивногорск» |
| 2.2.9 Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** |  | 2018 | 2022 |  | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  по форме согласно приложению  № 8 к Программе |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска** | 2018 | 2019 |  | Количество сходов \_\_\_\_,  собраний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска** | 2018 | 2020 |  | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% |
| 2.3.3. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[8]](#footnote-8)** |  | 2018 | 2020 |  |  |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска** | 2018 | 2019 | Повышение информированности граждан и иных заинтересованных лиц | Количество сходов \_\_\_\_,  собраний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[9]](#footnote-9) | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска** | 2018 | до 01.04.2018 | Формирование перечня индивидуальных жилых домов, земельных участков и уровня их благоустройства | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению  № 9 к программе |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска** | 2018 | 2020 |  | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% |
| 2.4.4.Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования** | | | | | |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска** | 2018 | 2020 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. |  |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска, Общественная комиссия** | 2018 | 2020 |  |  |
| 3.3. Привлечение жителей:  - к посадке зеленых насаждение;  - уборке несанкционированных свалок  и т.д. | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска** | 2018 | 2020 |  | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно. Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения[[10]](#footnote-10) | **Администрация г. Дивногорска, МКУ ГХ г. Дивногорска** | 2018 | 2020 |  | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |
| 3.4.4.Иные мероприятия |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к постановлению администрации города Дивногорска от 26.03.2018 № 36п

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | | | | | | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь общественной территории | Наличие урн на общественной территории | Наличие освещения на общественной территории | Наличие лавок на общественной территории | Наличие малых архитектурных форм на общественной территории | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципального образования  (муниципального района/ городского округа/ сельского поселения) | тип населенного пункта | Наименование населенного пункта | Физическое расположение общественной территории,  адрес | Наименование общественной территории | Назначение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | город Дивногорск | город | Дивногорск | ул. Комсомольская, 4 | Площадь около ДК «Энергетик» | общественная территория | - | 10552 кв. м | + | + | + | - | + |
| 2. | город Дивногорск | город | Дивногорск | Клубный бульвар | Клубный бульвар | общественная территория | - | 8218 кв. м | + | + | + | - | + |
| 3. | город Дивногорск | город | Дивногорск | Площадь Строителей, в районе д. № 1а | Площадь Строителей | общественная территория | - | 2974 кв. м | - | - | - | - | + |
| 4. | город Дивногорск | город | Дивногорск | Район Студенческого проспекта | Парк «Жарки» | парк | - | 28302 кв. м | - | - | - | - | - |
| 5. | город Дивногорск | город | Дивногорск | Район ул. Набережная, д. 31а | Милицейский парк | парк | - | 29544 кв. м | - | + | - | - | - |
| 6. | город Дивногорск | город | Дивногорск | Район ул. Набережной от д. № 1 до д. № 57 | Набережная им. В.И. Ленина | общественная территория | - | 114141 кв. м | + | + | + | - | + |
| 7. | город Дивногорск | город | Дивногорск | Район ул. Бочкина д. 24 | Лесной массив (памятник жертвам политических репрессий) | общественная территория | - | 12325 кв. м | + | - | + | - | + |
| 8. | город Дивногорск | город | Дивногорск | Район ул.Б. Полевого, д. 3 | Памятник А.Е. Бочкину | общественная территория | 24:46:0103005:23 | 3110 кв. м | + | + | + | + | + |
| 9. | город Дивногорск | город | Дивногорск | ул. Заводская д.2,4,6,8,8а | Агитационная площадка | общественная территория | - | 986 кв.м | - | - | - | - | - |
| 10. | город Дивногорск | поселок | Усть - Мана | ул. Комсомольская | Район здания № 10 | общественная территория | - | 140 кв.м | - | - | - | - | - |
| 11. | город Дивногорск | поселок | Усть-Мана | ул. Комсомольская, д. 38 | Площадь у ДК п. Усть-Мана | общественная территория | 24:46:1002001:37 | 3464 кв. м | + | + | - | - | - |
| 13. | город Дивногорск | поселок | Слизнево | ул. Нагорная, д. 1а | Площадь у ДК п. Слизнево | общественная территория | 24:46:2201003:44 | 2764 кв. м | - | - | + | - | + |
| 14. | город Дивногорск | село | Овсянка | ул. Гагарина, д. 4 | Площадь у ДК «Молодежный» | общественная территория | 24:46:2002004:4 | 2563 кв. м | + | + | - | - | + |
| 15. | город Дивногорск | город | Дивногорск | ул. Машиностроителей, д. 21 | Слаломная гора | общественная территория | 24:46:0603001:106,  24:46:0603001:93 | 55000 кв. м | + | + | + | - | - |
| 16. | город Дивногорск | город | Дивногорск | Лесной массив в районе « Дивногорского Лесхоз техникума» | Лесной массив в районе « Дивногорского Лесхоз техникума» | общественная территория | - | 12564 кв.м | - | - | - | - | - |
| 17. | город Дивногорск | поселок | Слизнево | район гостиничного комплекса «Алсей» | район гостиничного комплекса «Алсей» | общественная территория | - | 2200 кв.м | + | - | + | - | + |
| 18. | Город Дивногорск | город | Дивногорск | Лесной массив в районе территории « Дивногорского Гидроэнергетического техникума» | Лесной массив в районе территории « Дивногорского Гидроэнергетического техникума» | общественная территория | - | 5776 кв. м | - | - | - | - | - |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы» (с изм.от 22.02.2018 № 22п)

Состав и ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик координатор, участник | Код бюджетной  классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | |
| ГРБЦ | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | **Программа, всего:** | **МКУ ГХ**  **г. Дивногорска** | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 931 | 0503 | 081R5550 | 811 | 12230,5 | - | - | - | - |
| - краевой бюджет | 931 | 0503 | 081R5550 | 811 | 7529,6 | - | - | - | - |
| - бюджет муниципального образования | 931 | 0503 | 081S5550 | 811 | 497,3 | - | - | - | - |
| 2. | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, всего:** | **МКУ ГХ**  **г. Дивногорска** | Х | Х | Х | Х |  | - | - | - | - |
| - федеральный бюджет | 931 | 0503 | 081R5550 | 811 | 10169,9 | - | - | - | - |
| - краевой бюджет | 931 | 0503 | 081R5550 | 811 | 6261 | - | - | - | - |
| - бюджет муниципального образования | 931 | 0503 | 081S5550 | 811 | 164,3 | - | - | - | - |
| 3. | **Благоустройство общественных территорий, всего:** | **МКУ ГХ**  **г. Дивногорска** | Х | Х | Х | Х |  | - | - | - | - |
| - федеральный бюджет | 931 | 0503 | 081R5550 | 244 | 2060,6 | - | - | - | - |
| - краевой бюджет | 931 | 0503 | 081R5550 | 244 | 1268,6 | - | - | - | - |
| - бюджет муниципального образования | 931 | 0503 | 081S5550 | 244 | 333 | - | - | - | - |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы»

**Отчет**

**об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской (сельской) среды и результатах ее реализации**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели по целям субсидии | Ед.изм. | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц | Объем выполненных работ | | Оплата выполненных работ | | Примечание |
| всего | В том числе за отчетный период | всего | В том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. На благоустройство общественных территорий городских округов (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Результат от реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| уложено асфальтного полотна | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудовано детских площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудовано спортивных площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов. | кв.м  кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных общественных территорий (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парков (скверов, бульваров) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| набережных | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбищ | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий возле общественных зданий | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий вокруг памятников | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| мест для купания (пляжа) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон отдыха | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные рынки | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство пустырей | га |  |  |  |  |  |  |  |
| уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы»

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** |  |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет |  |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Инвентаризационная комиссия:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность)(подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы»

**ПАСПОРТ**

**благоустройства общественной территории по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории |  |
| 1.2 | Наименование общественной территории\* |  |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. |  |
| 1.4 | Назначение |  |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* |  |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |

*\*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)*

*\*\* благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

*\*\*\* под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 7 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 12 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Инвентаризационная комиссия:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | | | | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитектурных форм на земельном участке | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке | ИНН юридического лица, ИП |
| Наименование муниципального образования | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |
| (муниципаль-ного района/ городского округа/сельского поселения), наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 9 | магазин Эдем | собственность | 24:46:0102007:3 | 935 кв. м | + | + | + | - | + | 244600029916 |
| 2 | г.Дивногорск | г Дивногорск ул. Набережная 19 | магазин Командор | собственность | 24:46:0101006:42 | 1 777 кв. м | + | + | - | - | + | 2465006778 |
| 3 | г.Дивногорск | г Дивногорск ул. Набережная 1 | магазин Нильс | собственность | 24:46:0101007:22 | 1 450 кв. м | + | + | - | - | + | 246100311442 |
| 4 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Набережная, 23 | магазин Батон | собственность | 24:46:0101006:44 | 1 718 кв. м | + | + | - | - | + | 2464231675 |
| 5 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 13 | магазин Енисей | собственность | 24:46:0103003:46 | 1 931 кв. м | + | + | - | - | + | 244600655046 |
| 6 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, дом 191 | магазин Лукошко | собственность | 24:46:0105001:1 | 2 042 кв. м | + | + | - | - | + | 2446005698 |
| 7 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 163 | магазин Визит | собственность | 24:46:0106003:6 | 2 473 кв. м | + | + | - | - | + | 244600531788 |
| 8 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова 157 | магазин Командор | собственность | 24:46:0107001:200 | 509 кв. м | + | + | - | - | + | 2465006778 |
| 9 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 119а | магазин Магнит | собственность | 24:46:0107008:74 | 735 кв. м | + | + | - | - | + | 244602346188 |
| 10 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, дом 13 | магазин батон | собственность | 24:46:0105010:420 | 3 736 кв. м | + | + | - | - | + | 2464231675 |
| 11 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 6 | магазин Сороковой | собственность | 24:46:0105005:80 | 4 401 кв. м | + | + | - | - | + | - |
| 11 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 6 | магазин 36 | собственность | 24:46:0105005:80 | 4 401 кв. м | + | + | - | - | + | - |
| 12 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 6 | магазин Алладин | собственность | 24:46:0105005:80 | 4 401 кв. м | + | + | + | - | + | - |
| 13 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 37а, помещение № 1 | магазин Альянс | собственность | 24:46:0105005:73 | 401 кв. м | + | + | - | - | + | 244600007302 |
| 14 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бочкина, дом 37а, пом. № 2 | магазин Альянс | собственность | 24:46:0105005:74 | 410 кв. м | + | + | + | - | + | 244600007302 |
| 15 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 36 | Фабрика-кухня | аренда | 24:46:0105006:24 | 2 839 кв. м | + | + | - | - | + | 2446004976 |
| 16 | г.Дивногорск | р-н Дивногорск г Дивногорск г Дивногорск ул Бочкина 36 | Пивной причал | аренда | 24:46:0105006:25 | 80 кв. м | + | + | - | - | + | прекратил деятельность как ИП |
| 17 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, в районе ул. Бочкина, 36 | Офисное здание Киви | аренда | 24:46:0105006:196 | 503 кв. м | + | + | - | - | + | 244602346188 |
| 18 | г.Дивногорск | Красноярский край, город Дивногорск, переулок Школьный, 14 | магазин Стрекоза | собственность | 24:46:0105002:339 | 75 кв. м | + | + | - | - | + | 244600313437 |
| 19 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 24 | ТЦ Центральный | аренда | 24:46:0105006:32 | 770 кв. м | + | + | - | - | + | прекратил деятельность как ИП |
| 20 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, в районе ул. Бочкина, 25 | магазин Березка | собственность | 24:46:0105007:45 | 656 кв. м | + | + | - | - | + | 244600102161 |
| 21 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бочкина, дом 12А | Городской рынок | собственность | 24:46:0102006:7 | 3 054 кв. м | + | + | - | - | + | 2446001252 |
| 22 | г.Дивногорск | Красноярский край, р-н Дивногорск, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 10а/3 | магазин Орион | собственность | 24:46:0102006:55 | 256 кв. м | + | + | - | - | + | прекратил деятельность как ИП |
| 23 | г.Дивногорск | Красноярский край, р-н Дивногорск, г. Дивногорск, ул. Школьная, 10а/2 | Магазин Союз | собственность | 24:46:0103005:10 | 466 кв. м | + | + | - | - | + | 244600019668 |
| 24 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, район ул. Бочкина, 10а/2 | Магазин Союз | аренда | 24:46:0103005:219 | 473 кв. м | + | + | - | - | + | 244600019668 |
| 25 | г.Дивногорск | Красноярский край, р-н Дивногорск, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 10а/1 | магазин Аль Ден | собственность | 24:46:0103005:5 | 268 кв. м | + | + | - | - | + | 244600013000 |
| 26 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 40 | магазин Исток | собственность | 24:46:0105008:27 | 1 034 кв. м | + | + | - | - | + | 244600024308 |
| 27 | г.Дивногорск | Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 28-а | магазин ИП Антоник | собственность | 24:46:0104003:1352 | 166 кв. м | + | + | - | - | + | 244600019668 |
| 28 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Саянская, 11а | копмплекс | долевая собственность | 24:46:0104009:547 | 300 кв. м | + | + | - | - | + | 244600000561  244600127504  244600004654 |
| 29 | г.Дивногорск | Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Саянская, 1/1 | магазин на саянской | собственность | 24:46:0104008:34 | 904 кв. м | + | + | - | - | + | 2446005120 |
| 29 | г.Дивногорск | Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Саянская, 4/1 | магазин на саянской | собственность | 24:46:0104008:42 | 1 134 кв. м | + | + | - | - | + | 244601195024 |
| 30 | г.Дивногорск | Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Спортивная, 11 | торговый комплекс | собственность | 24:46:0104005:62 | 1 440 кв. м | + | + | - | - | + | прекратил деятельность как ИП |
| 31 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, 4 | Универсам на заводской БАМ | собственность | 24:46:0104005:49 | 1 320 кв. м | + | + | - | - | + | 2464046834 |
| 32 | г.Дивногорск | Красноярский край, р-н Дивногорск, г. Дивногорск, ул. Нагорная, 8 | ТК Комплекс | собственность | 24:46:0103004:16 | 4 568 кв. м | + | + | + | - | + | - |
| 33 | г.Дивногорск | Красноярский край, г Дивногорск, ул Нагорная, дом 6 | Батон | собственность | 24:46:0103004:7 | 872 кв. м | + | + | - | - | + | 2464231675 |
| 34 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Нагорная, 4 | магазин адмирал | собственность | 24:46:0103003:42 | 7 168 кв. м | + | + | - | - | + | - |
| 35 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, пос. Усть-Мана, ул. Комсомольская, 18а | магазин | аренда | 24:46:1002001:140 | 187 кв. м | + | + | - | - | + | 244600108332 |
| 36 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, п. Усть-Мана, ул.Комсомольская, 18 | магазин | собственность | 24:46:1002001:1 | 737 кв. м | + | + | - | - | + | 244600028711 |
| 37 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, пос. Усть-Мана, ул. Шоссейная, 1 "а" | Саяны | аренда | 24:46:1003008:51 | 455 кв. м | + | + | - | - | + | 244600028711 |
| 38 | г.Дивногорск | г.Дивногорск, ул. Комсомольская, 15 | магазин Сибирячка | собственность | 24:46:0102003:39 | 1 780 кв. м | + | + | - | - | + | 2446005698 |
| 39 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Набережная, 11а | магазин "Волна" | аренда | 24:46:0101006:23 | 98 кв.м | + | + | - | - | + | 244600063226 |
| 40 | г.Дивногорск | г. Дивнеогорск, ул. Гидростроителей, 22 | магазин "Bank Beer" | собственность | 24:46:0101006:28 | 1331 кв. м | + | + | - | - | + | - |
| 41 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Набережная, 41 | магазин Продукты | собственность | 24:46:0101005:46 | 3806 кв. м | + | + | - | - | + | 244600019668 |
| 42 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Набережная, 51/3 | магазин "Светофор" | собственность | 24:46:0101003:59 | 1920 кв. м | + | + | - | - | + | - |
| 43 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Набережная, 51 | кафе Шале | собственность | 24:46:0101003:59 | 1920 кв. м | + | + | - | - | + | - |
| 44 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, 2 | магазин "Дивногорочка" | собственность | 24:46:0101007:29 | 1844 кв. м | + | + | - | - | + | 244602895822 |
| 45 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, 4 | магазин "Капитан" | собственность | 24:46:0101007:24 | 1015 кв. м | + | + | - | - | + | 246408624744 |
| 46 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, 6 | магазин "Сокол" | собственность | 24:46:0101007:25 | 1015 кв. м | + | + | - | - | + | 244600049670 |
| 47 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, 8 | магазин "Ива" | собственность | 24:46:0101007:33 | 2440 кв. м | + | + | - | - | + | 244600013634 |
| 48 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 23а | магазин "Апельсин" | собственность | 24:46:0102003:270 | 120 кв. м | + | + | - | - | + | 244600282919 |
| 49 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 21 | магазин "Спорттовары" | собственность | 24:46:0102003:38 | 2080 кв. м | + | + | - | - | + | 244600019989 |
| 50 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Гримау, 23 | фитнес-центр "Галактика" | собственность | 24:46:0104007:1107 | 2994 кв. м | + | + | - | - | + | 244602261022 |
| 51 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Чкалова, 71 | сауна "Парь насъ" | собственность | 24:46:0107011:20 | 269 кв. м | + | + | - | - | + | 246411547881 |
| 52 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Старый Скит, 17/1 | паб-сайна "Мельница" | собственность | 24:46:0103008:89 | 3417 кв. м | + | + | - | - | + | 244602261022 |
| 53 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Старый Скит, 17/1 | магазин "Светофор" | собственность | 24:46:0103008:89 | 3417 кв. м | + | + | - | - | + | - |
| 54 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Старый Скит, 25А | кафе "Старый Скит" | собственность | 24:46:0103008:46 | 459 кв. м | + | + | + | - | + | 246100188661 |
| 55 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Чкалова, 5б | магазин "Бирюса" | собственность | 24:46:0104005:39 | 881 кв. м | + | + | - | - | + | 244600028180 |
| 56 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, пос. Слизнево, ул. Малая Слизнево, 8б | магазин "Удача" | собственность | 24:46:2201004:22 | 393 кв. м | + | + | - | - | + | 244601290101 |
| 57 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, пос. Слизнево, ул. Малая Слизнево, 8г | ресторан "Маяк" | собственность | 24:46:2201004:38 | 642 кв. м | + | + | - | + | + | 2446006941 |
| 59 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Б. Полевого, 23а | магазин "Сделай сам" | собственность | 24:46:0105006:31 | 2047 кв. м | + | + | - | - | + | 2446005063 |
| 60 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Заводская, 2б | тд "Буратино" |  | - |  | + | + | - | - | + |  |
| 61 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Спортивная, 2г | магазин "Золотая рыбка" | аренда | 24:46:0103007:121 24:46:0103007:153 | 400 кв. м | + | + | - | - | + | 244600023671 |
| 62 | г.Дивногорск | Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Спортивная, 2в | магазин "У Спутника" | собственность | 24:46:0103007:120 | 176 кв. м | + | + | - | - | + | 244602764178 |
| 63 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Гримау, 25 | магазин "Верония" | собственность | 24:46:0104007:1187 | 1758 кв. м | + | + | - | - | + | 244600177400 |
| 64 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 19 | спорт-отель "Дивный" | собственность | 24:46:0603001:101 | 8425 кв. м | + | + | + | - | + | 2464060042 |
| 65 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Верхний проезд, 24 | конно-спортивный клуб "Талисман" | аренда | 24:46:0203001:359 | 11483 кв. м | + | + | - | - | - | - |
| 66 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, 4/1 | автомойка "Natali" | собственность | 24:46:0101009:17 | 448 кв. м | + | + | + | - | + | 244600019668 |
| 70 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Студенческий проспект, 1а | автомойка "Aleon" | аренда | 24:46:0204001:613 | 6877 кв. м | + | + | + | - | + | 244600578 |
| 71 | г.Дивногорск | г. Дивногорский, ул. Заводская, 3д | автомойка "24 часа" | собственность | 24:46:0202002:148 | 450 кв. м | + | + | + | - | + | - |
| 72 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Бочкина, 22а | ломбард | собственность | 24:46:0102006:60 | 649 кв. м. | + | + | - | - | + | 244600030573 |
| 73 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 3 | радуга | собственность | 24:46:0105007:21 | 475 кв. м | + | + | - | - | + | 244600297859 |
| 74 | г.Дивногорск | г. дивногорск, ул. Чкалова, 63 | магазин Продукты | собственность | 24:46:0107012:3 | 896 кв. м | + | + | - | - | + | - |
| 75 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, район пл.строителей | новый автовокзал | собственность | 24:46:0104001:303 | 346 кв. м | + | + | + | - | + | 245800018230 245802030017 |
| 76 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Гримау, 1А | старый автовокзал | собственность | 24:46:0103006:31 | 540 кв. м | + | + | + | - | + | 244600020783 244602981782 |
| 77 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 7а | пиццерия "Рататуй" | аренда | 24:46:0105008:303 | 50 кв. м | + | + | - | - | + | - |
| 78 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, уч. в районе 31 км автодороги Красноярск-Абакан | кафе | аренда | 24:46:1101001:678 24:46:1101001:1337 24:46:1101001:1401 24:46:1101001:1454 | 510 кв .м 1365 кв .м 3661 кв. м 2205 кв. м | + | + | + | - | + | 246200557619 |
| 79 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, в районе пос. Усть-Мана | кафе | аренда | 24:46:1101001:919 | 1250 кв. м | - | + | - | - | - | - |
| 80 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, с. Овсянка, в районе ДРП | кафе | собственность | 24:46:2002007:98 | 90 кв. м | + | + | + | - | + | 244600048309 |
| 81 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Набережная, 71 | магазин продукты Овсянка | аренда | 24:46:2001010:34 | 695 кв .м | + | + | - | - | + | 244601290101 |
| 82 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Гагарина, 8 | магазин | собственность | 24:46:2002004:7 | 316 кв .м | + | + | - | - | + | - |
| 83 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Гагарина, 6 | магазин | собственность | 24:46:2002004:131 24:46:2002004:130 | 440 кв. м 206 кв. м | + | + | - | - | + | 244602441586 |
| 84 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Бочкина, 12 | фирма магазин 16 | собственность | 24:46:0102006:9 | 1062 кв. м | + | + | - | - | + | 2446004239 |
| 85 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Гримау | сбербанк | - | 24:46:0104001:330 | 4211 кв. м | + | + | - | - | + | 7707083893 |
| 86 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Чкалова, 61 | магазин дешевых цен | собственность | 24:46:0107012:4 | 604 кв. м | + | + | - | - | + | 244600297859 |
| 87 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 3А | крепеж-инструмент | - | 24:46:0105007:519 | 335 кв. м | + | + | - | - | + | - |
| 88 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Нагорная, 36 | колос | аренда | 24:46:0103006:546 | 589 кв. м | + | + | - | - | + | 2446002640 |
| 89 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Чкалова, 54 | Объект | аренда | 24:46:0105008:33 | 825 кв. м | - | + | - | - | - | 244600379621 |
| 90 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Бочкина, 10в | Магазин Семена | собственность | 24:46:0103005:217 24:46:0103005:218 | 160 кв. м 291 кв. м | + | + | - | - | + | 244600147645 |
| 91 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 13а | карат | собственность | 24:46:0105010:1044 24:46:0105010:1045 | 83 кв. м 76 кв. м | + | + | - | - | + | 244600006027 |
| 92 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Бочкина, 39а | магазин продовольственных товаров | собственность | 24:46:0105005:30 | 99 кв. м | + | + | + | + | + | 244601919968 |
| 93 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 6 | магазин "Комфорт" | собственность | 24:46:0105005:80 | 4 401 кв. м | + | + | - | - | + | - |
| 94 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 6 | вадим | собственность | 24:46:0105005:80 | 4 401 кв. м | + | + | - | - | + | - |
| 95 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 6 | магазин "Цветы" | собственность | 24:46:0105005:80 | 4 401 кв. м | + | + | - | - | + | - |
| 96 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Театральная, 16 | аптека | аренда | 24:46:0105006:192 | 776 кв. м | + | + | - | - | + | 2466120410 |
| 97 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 7 | аптека машиностроителей | собственность | 24:46:0105008:3 | 1475 кв. м | + | + | - | - | + | 2466120410 |
| 98 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, пос. Слизнево, ул. М. Слизнево, 1/1 | азс | собственность | 24:46:2201002:60 | 2859 кв. м | + | + | - | - | + | - |
| 99 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, п. Слизнево, ул М. Слизнево, 8а | азс | собственность | 24:46:2201003:41 | 1259 кв. м | + | + | - | - | + | 2465044195 |
| 100 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, участок в г. Дивногорске, 1064-й км. автодороги 'Енисей' М-54 'Госграница-Кызыл-Абакан-Красноярск' | азс | собственность | 24:46:2003001:12 | 1201 кв. м | + | + | - | - | + | - |
| 101 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, участок в районе г.Дивногорска, 31-й километр автодороги Красноярск-Абакан | азс | собственность | 24:46:1101001:693 | 2128 кв .м | + | + | - | - | + | - |
| 102 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, уч. в район Манской горы, 1060 км а/д "Енисей" М-54 Госграница-Кызыл-Абака-Красноярск | азс | собственность | 24:46:2004009:148 | 1900 кв .м | + | + | - | - | + | 2466098940 |
| 103 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, район ручья Кеченского, 36 км автодороги "Красноярск-Абакан" | азс | собственность | 24:46:0502001:44 | 3910 кв. м | + | + | - | - | + | 2464204689 |
| 104 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, Старый Скит №7 | азс | собственность | 24:46:0202001:1080 | 1634 кв. м | + | + | - | - | + | 2465106282 |
| 105 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, район автодороги Красноярск-Абакан, цеха № 3 АО "Дивкон" | азс | собственность | 24:46:0201001:225 | 1239 кв. м | + | + | - | - | + | 2464227189 |
| 106 | г.Дивногорск | г Дивногорск, ул Старый Скит, дом 19 | азс | собственность | 24:46:0103008:25 | 752 кв .м | + | + | - | - | + | 1165587935 |
| 107 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, участок в районе ОМЗ-42 км автодороги "Енисей" М-54 Красноярск-Абакан-Кызыл-Госграница | азс | аренда | 24:46:0203001:58 | 1785 кв.м | + | + | - | - | + | 246415720167 |
| 108 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, участок в г. Дивногорске, Нижний проезд № 6 | азс | аренда | 24:46:0203001:27 | 3067 кв. м | + | + | - | - | + | 2465044195 |
| 109 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, Верхний проезд, 31/4 | азс | собственность | 24:46:0203001:123 | 896 кв. м | + | + | - | - | + | 2464204689 |
| 110 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, Нижний проезд, 33а/2 Категория земель:Земли населённых пунктов | азс | собственность | 24:46:0302002:65 | 1627 кв. м | + | + | - | - | + | 1165587935 |
| 111 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. ул. Машиностроителей, 6б | магазин | собственность | 24:46:0105005:37 24:46:0105005:125 | 70 кв. м 25 кв. м | + | + | - | - | + | 246112282563 |
| 112 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 6 | почтовое отделение | собственность | 24:46:0105005:80 | 4 401 кв. м | + | + | - | - | - | 7724261610 |
| 113 | г.Дивногорск | г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 4 | почтовое отделение | собственность | 24:46:0103001:2 24:46:0103001:6 | 1131 кв. м 1249 кв. м | + | + | - | - | - | 7724261610 |

Руководитель органа местного самоуправления

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы»

Паспорт дворовой территории

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о территории благоустройства | | | | | | | | | |
| Наименование муниципального образования  (муниципального района/городского округа/сельского поселения) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | тип улицы | наименование улицы | номер дома | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)\* | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства (да/ нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о жилых домах | | | | | | | | Количественные характеристики | | | |
| реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или муниципальных нужд | | | | | | | | общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м | | количество квартир, шт. | |
|
| дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения межведомственной комиссии | | номер заключения межведомственной комиссии | | дата (ДД.ММ.ГГГГ) распорядительного акта органа местного самоуправления | | | номер распорядительного акта органа местного самоуправления |
| 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | 15 | | 16 | |
| Оборудование дома инженерными системами | | | | | | | | | | | |
| Наличие системы электроснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | | Наличие системы отопления | | Тип системы отопления | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | | | Наличие системы горячего водоснабжения | | Тип системы горячего водоснабжения |
|
| 17 | 18 | | 19 | | 20 | 21 | | | 22 | | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование дома инженерными системами | | | | | | |
| Оценка технического состояния (удовлетворительное /неудовлетворительное) | Наличие системы холодного водоснабжения | Наличие системы холодного водоснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы водоотведения | Тип системы водоотведения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о дворовой территории | | | | | |
| Общая площадь дворовой территории | Наличие зданий и сооружений | Назначение  зданий и сооружений | Наличие ограждений дворовой территории | Материал ограждения | Расстояние ограждения от дорожного полотна |
|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики благоустройства | | | | | | | |
| Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей (да/нет) | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров (да/нет) | Наличие достаточного освещения территорий (да/нет\_ | Наличие площадок (детских, спортивных, для отхыха и т.д.) (количество) | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) (да/нет) | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного формления) (да/нет) | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм (да/нет) | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования детских и спортивных площадках, спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) (да/нет) |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

Руководитель органа местного самоуправления

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

*\* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2022 годы»

**Информация о достигнутых показателях результативности реализации мероприятий по**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование муниципального образования)**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года**

**(по кварталам, нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество дворовых территорий муниципального образования | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Площадь дворовых территорий муниципального образования | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Площадь общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель органа

местного самоуправления

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. [↑](#footnote-ref-9)
10. [↑](#footnote-ref-10)